pkt

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 16 listopada do 13 grudnia 2021 roku

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice                       w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na:

- zawarcie umowy z firmą JKM Mirex Sp. z o.o. z siedzibą 96-100 Skierniewice,                       ul. Czerwona 9, na wykonanie robót podobnych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa infrastruktury wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS)                                  w Skierniewicach;

- podpisanie umowy na wykonanie robót podobnych za kwotę 263 244,72 zł +VAT,                     co daje kwotę brutto 323 791,01 zł, z terminem realizacji do 17.12.2021 r.

Środki na finansowanie w/w zakresu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na                        rok 2021.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021 oraz WPF Miasta Skierniewice:

- wprowadzenie w dziale 700, rozdział 70005 paragraf 6050 nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Kozietulskiego 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia lokali mieszkalnych”,                              z zakresem rzeczowym: opracowanie dokumentacji i realizacja prac. Wartość całkowita zadania: 100.000,00 zł. Termin realizacji: 2021/2022. Rok 2021 – 0,00 zł, rok 2022 – 100.000,00 zł.

- Przygotowanie przez Wydział FN stosowanych zmian w WPF Miasta  Skierniewice.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na anektowanie umowy nr IK.272.33.2021 z dnia  07.09.2021 r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne EL-ROM Roman Wach, Słomków,                              ul. Gościniec 30, 96-124 Maków, w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania zadania do dnia 17.12.2021r. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021 oraz w WPF w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach”:

- zmianę terminu realizacji w/w zadania z 2021roku na lata 2021/2022. Wartość całkowita bez zmian – 3 850 000,00zł. Wydatki poniesione do 31.12.2021r                                    – 3 141 237,15zł. Wydatki na rok 2022 – 708 762,85zł;

- Przygotowanie prze Wydział FN stosownych zmian w budżecie Miasta Skierniewice na rok 2021 oraz w WPF Miasta Skierniewice.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr IK.272.6.2021 z dnia 15.07.2021r z JKM Mirex Sp. z o.o. z/s 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 9,  w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania robót do dnia 31.01.2022r. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach”.

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

- Dnia 09.12.2021 roku podpisane zostały umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+", realizowanym                                    w 2021 r.:

- Umowa Nr 23/art. 63 ust. 1 OP-3/2021 z dnia 09.12.2021 r.; zadanie pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 160 dzieci w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy                             ul. Rawskiej 58”;

- Umowa Nr 24/art. 63 ust. 1 OP-3/2021 z dnia 09.12.2021 r.; zadanie pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 47 dzieci
w Filii Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach
przy ul. Pomologicznej 6”.

- Od dnia 22.07.2021 roku wystartował w budynku Urzędu Miasta przy ul. Senatorskiej 12 punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Punkt ma w bezpośredni sposób ułatwić mieszkańcom Miasta aplikowanie o środki. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą pozyskać środki na wymianę starych pieców i ocieplenie domów. Aby jednak skutecznie pozyskać pieniądze, niezbędne jest poprawne wypełnienie wniosku oraz jego prawidłowe złożenie. W okresie od dnia 16.11.2021 r. do dnia 13.12.2021 roku złożono 32 wnioski o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

III. DROGI I KOMUNIKACJA

Bieżące utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były następujące prace:

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą  w Skierniewicach ul. Jana III Sobieskiego  nr 75 A – w ramach zawartej umowy nr ZLEC-W/9120/DK/260/2020                       z 28.12.2019r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 31 800,00 zł brutto za miesiąc listopad 2021r.

- Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/10185/DK/76/2021                      z 31.03.2021r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania kanalizacji deszczowej, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 7 560,00 zł brutto za miesiąc listopad 2021r.

- W ramach umowy nr ZLEC-W/9989/DK/270/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach. Wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 80 055,49 zł brutto.

- Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, wykonywane przez Firmę EL-BUD Sławomir Dziadosz ul. Brzozowa 11b/31, 05-850 Szeligi – w ramach zawartej umowy                  nr KONSERWAC-W/10480/DK/77/2021 z dnia 22 października 2021 r. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 30 096,87zł brutto.

- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonywane przez ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Gdańska nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/9962/DK/72/2020 z dnia                 29 grudnia 2020 r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej oraz usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych i odebranych usług w okresie objętym informacją wyniosła 9 594,00 zł brutto.

- W ramach umowy nr ZLEC-W/9420/DK/260/2020 z dnia 27 grudnia 2019 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice oraz mycia ekranów akustycznych – o łącznej wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym 5 920,00 zł brutto.

- W ramach umowy REM-W/10087/DK/76/2021 zawartej w dniu 02.04.2021r. z firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji  WOD-KAN Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, wykonano prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni ulic                     w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 35 984,24 zł brutto.

Przetargi:

- W dniu 19 listopada 2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Halinów”.

- W dniu 10 grudnia 2021 r. otwarto oferty na realizację zamówienia „Przebudowa ulic                      w osiedlu Halinów”. Trwa procedura oceny ofert.

- W dniu 07.12.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”. Termin otwarcia ofert 16.12.2021 r.

- W dniu 07.12.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Konserwacja i odnawianie znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Skierniewice”. Termin otwarcia ofert 15.12.2021 r.

- W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 8 grudnia 2021 r. dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym EUROASFALT Sp. z o.o. ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn. Wartość umów dla n/wym. części wynosi:

- Część I: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. gen. A. Narbuta-Łuczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Prusa) w Skierniewicach” – nie złożono oferty.

- Część II: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E. Jaworskiego) w Skierniewicach” - 40 038,98 zł.

- Część III: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) w Skierniewicach” - 96 248,66 zł.

- Część IV: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Czystej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską) w Skierniewicach” - 40 574,03 zł.

- Część V: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skierniewicach” - 84 065,30 zł.

- Część VI: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowską) w Skierniewicach” - 79 644,98 zł.

- Część VII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach” – nie złożono oferty.

- Część VIII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. K. Przerwy-Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach” - 40 303,43 zł.

- Część IX: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) w Skierniewicach” - 70 908,97 zł.

- Część X: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach” - 126 029,82 zł.

- Część XI: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach” – nie złożono oferty.

- Część XII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach” - 79 980,64 zł.

- Część XIII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. św. M. M. Kolbe (przy skrzyżowaniu z ul. Parowozową) w Skierniewicach” – nie złożono oferty.

- Część XIV: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. W. Stwosza) w Skierniewicach” 53 403,39 zł.

- W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 8 grudnia 2021 r. dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym EUROASFALT                 Sp. z o.o. ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn. Wartość umów dla n/wym. części wynosi:

- Część I: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skierniewicach”- 34 897,95 zł.

- Część II: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach”- 34 897,95 zł.

- Część III: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobielańskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skierniewicach” - 34 897,95 zł.

- Część IV: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów                           nr 163212E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach”                                   - 35 433,74 zł.

- Część V: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach”- 35 433,74 zł.

- Część VI: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skierniewicach”- 34 159,95 zł.

- Część VII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E                        (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach”- 34 159,95 zł.

- Część VIII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zadębie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach”- 32 929,95 zł.

- Część IX: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. gen. A. Narbuta-Łuczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Prusa) w Skierniewicach” - 19 912,22 zł.

- Część X: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach”- 58 813,61zł.

- Część XI: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach”- 123 893,09 zł.

- Część XII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. św. M. M. Kolbe (przy skrzyżowaniu z ul. Parowozową) w Skierniewicach”- 120 930,72 zł.

Inwestycje drogowe:

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego                        z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz                  z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego                  w Skierniewicach, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35:  pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" Wykonawcą jest Skanska S.A.                      z siedzibą przy Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa. Wartość robót: 37 111 460,11 zł brutto, termin realizacji do 31.10.2022r.

- Trwa realizacja usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.                      „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu                                                           ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35:  pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III". Wykonawcą jest Pilamis Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą przy                                 Al. Piłsudskiego 133d, lok. 127, 92-318 Łódź. Wartość umowy: 488 925,00 zł brutto.

- Trwa realizacja zadań inwestycyjnych pn.

- Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej                                   - 2 181  103,07 zł brutto;

- Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej – Curie (odc. do ul. Jana Brzechwy)                            - 306 666,02 zł brutto.

Wykonawcą robot jest JKM Mirex z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 9. Termin wykonania robót to 31 grudnia 2021 r.

- Trwa realizacja zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego:

a) „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolbe sięgacz (przy sklepie”) - ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o z  siedzibą w  Warszawie, ul. Łopuszańska 32 Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

b) „Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Skrzypka” - ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o.                     z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

c) „Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Bohaterów Westerplatte” -  ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

d) „Budowa oświetlenia ulicznego – sięgacz ul. Trzcińskiej i ul. Cichej” MR INSTAL Makowski sp.j z siedzibą w Łodzi, ul. Podchorążych 51 lok. 1. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 17.12.2021r.

e) „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Trzcińska do ul. Granicznej” - ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

f) „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Poziomkowa”  ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

Prezydent Miasta Skierniewice udzielił zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- PPHU ROAD SERVICE Jerzy Fojcik z siedzibą w Bielsko – Białej przy ulicy Lenartowicza 37/13, 43-300 Bielsko-Biała na realizację zadania pn. „Dostawa                               i montaż wyświetlacza prędkości (radaru) w ciągu ul. Zadębie w Skierniewicach za kwotę 11 070,00 zł brutto.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- Dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego                              i sygnalizacji świetlnej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, na łączną kwotę  201 119,44 zł brutto ;

- Dokonano zapłaty na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin za dzierżawę konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu podwieszenia na nich urządzeń oświetleniowych na łączną kwotę  8 187,68 zł brutto za miesiąc listopad 2021r.;

- Uiszczono opłatę za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan”                        Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice. Z tytułu zawartej umowy nr 83/D/2021 z 31 marca 2021r. usługodawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 59 261,87 zł brutto za miesiąc listopad 2021r.;

- Dokonano zapłaty na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice, na wykonanie usługi usuwaniu pojazdów z dróg publicznych i stref ruchu znajdujących się  na obszarze administracyjnym Miasta Skierniewice oraz prowadzeniu całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z obszaru administracyjnego Miasta Skierniewice w wysokości 7 225,00 zł brutto;

- Na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2016 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartej w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7, dokonano rozliczenia rekompensaty za miesiąc listopad 2021 r. uznając kwotę 14 930,87 brutto. Wypłacono zaliczkę rekompensaty na miesiąc grudzień                        439 782,19 zł;

- Dokonano zapłaty na rzecz Parking Guru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością               z siedzibą we Wrocławiu (50-148) przy ul. Wita Stwosza 16 za dostęp do systemu GURU APP, PG Admin. przeznaczonego do kontroli w strefie płatnego parkowania na kwotę                     3 375,00 zł brutto.

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XLIV/99/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Skierniewice ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci  służebności gruntowych oraz służebności przesyłu oraz Zarządzenia Nr 170/2021 z dnia 20 września 2021 roku, którym Prezydent Miasta Skierniewice wyraził zgodę na ustanowienie na nieruchomości oznaczonej numerem działki 148/10 o powierzchni 0,0232 ha, położonej                               w obrębie 2 przy ulicy Adama Asnyka w Skierniewicach będącej własnością Gminy Miasta Skierniewice, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1H/00016242/2 – ograniczonego prawa rzeczowego – odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem i na czas nieoznaczony służebności gruntowej – aktem notarialnym Rep. A. Nr 7857/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku Prezydent Miasta ustanowił na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 148/10 o powierzchni 0,0232 ha, położonej w obrębie 2 przy ul.Adama Asnyka w Skierniewicach, ograniczone prawo rzeczowe – odpłatną, za jednorazowym wynagrodzeniem i na czas nieoznaczony, służebność gruntową, wzdłuż jej wschodniej granicy, polegająca na prawie przejazdu                      i przechodu oraz możliwości przeprowadzenia mediów o długości 9 metrów i szerokości     6 metrów (54,0 m.kw.) - na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 148/9, z uwagi na brak bezpośredniego dostępu działki 148/9 do drogi publicznej – ulicy Adama Asnyka. Wartość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności wynosi brutto 10.199,16 zł.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XXXI/37/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działek 663/3 o powierzchni 0,0101 ha i  663/4 o powierzchni 0,0136 ha, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach (obręb 3)                           –  aktem notarialnym Rep. A. Nr 7850/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku sprzedano na rzecz osób fizycznych niezabudowaną nieruchomość położoną w Skierniewicach przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, oznaczoną jako działka numer 663/3 o powierzchni 0,0101 ha, w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej  numerem działki 580/2. Cena sprzedaży 20.600,00 zł brutto.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XXXI/37/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działek 663/3 o powierzchni 0,0101 ha i  663/4 o powierzchni 0,0136 ha, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Skierniewicach (obręb 3)                     –  aktem notarialnym Rep. A. Nr 7843/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku sprzedano na rzecz osób fizycznych niezabudowaną nieruchomość położoną w Skierniewicach przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, oznaczoną jako działka numer 663/4 o powierzchni 0,0136 ha, w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej  numerem działki 579/2. Cena sprzedaży 27.700,00 zł brutto.

- W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130.000,00 zł, w dniu 10 listopada 2021 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie 7 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Skierniewicach, celem:

- określenia wartości niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej  numerem działki 82/101 o powierzchni 1,0349 ha, położonej                  w obrębie 4 miasta Skierniewice przy ul. Jana III Sobieskiego i przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkowników wieczystych,

- określenia wartości niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 271/2 o powierzchni 2,5642 ha, położonej                     w obrębie 8 miasta Skierniewice przy ul.Nowomiejskiej 79 i przeznaczonej do zbycia,

- określenia wartości niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Skierniewice, oznaczonej numerem działki 12/1 o powierzchni 0,5288 ha, położonej w obrębie 5 miasta Skierniewice przy ul.Unii Europejskiej i przeznaczonej do zbycia,

- określenia wartości niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice, oznaczonej numerem działki 780/2 o powierzchni 0,0276 ha, położonej w obrębie 8 miasta Skierniewice przy ul. gen.Władysława Sikorskiego                       i przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w myśl art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki 162/1,

- wyodrębnienia i sprzedaży odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego                 nr 13 o powierzchni użytkowej 39,02 m2 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych, tj. w udziale  1/75 części nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 62/13 o powierzchni 0,0738 ha, położonej w obrębie 4, przy ul. Jana III Sobieskiego 41/45 w Skierniewicach,

- wyodrębnienia i sprzedaży odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego                nr 2 o powierzchni użytkowej 24,20 m2 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych, tj. w udziale 270/20255 części nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 96/20 o powierzchni                        0,0517 ha, położonej w obrębie 4, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 22                                     w Skierniewicach,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 882/1 o powierzchni 0,0385 ha, położonej w obrębie 3 miasta Skierniewice przy ul.Kubusia Puchatka,

wybrana została oferta złożona przez Pana Krzysztofa Pirę prowadzącego działalność gospodarczą pn: „Wycena Nieruchomości”, ul.19-Lutego 6/23, 96-100 Skierniewice. Kwota wykonania usługi 3.900,00 zł.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu wniosków przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Prezydent Miasta postanowił:

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. M. P. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, lokalu zamiennego w budynku przy ul. Rawskiej w Skierniewicach w związku z decyzją                             Nr 27/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB.7356/141/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021 r., zakazującej po dniu 31.01.2022r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w części wewnętrznej nieruchomości, usytuowanego na działce nr ew. gruntów 241,  położonej                   w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. E. K. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa (oficyna), lokalu zamiennego w budynku przy ul. Rawskiej w Skierniewicach w związku z decyzją Nr 29/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB.7356/142/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021 r., zakazującej  po dniu 31.01.2022r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna), usytuowanego na działce nr ew. gruntów 240, położonej w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej;

- o skierowaniu p. D. M. z synem K. W. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach na czas oznaczony – na okres 2 lat, w wyniku realizacji wyroku Sądu Rejonowego                              w Skierniewicach orzekającego eksmisję ww. pozwanych z lokalu przy ul. Ogrodowej                       w Skierniewicach;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz  trzyosobowego gospodarstwa domowego p. D. M. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, zamiennego lokalu mieszkalnego w budynku przy                              ul. Batorego w Skierniewicach w związku z decyzją Nr 26/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB. 7356/122/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021r., zakazującej  po dniu 31.01.2022r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego (front), usytuowanego na działce nr  ew. gruntów 241, położonej                        w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej;

- o  dokonaniu wynajmu  na rzecz trzyosobowego gospodarstwa domowego p. K. P. lokalu w budynku przy ul. Piłsudskiego w Skierniewicach, jako lokalu socjalnego na okres do dnia 27.08.2023 r., w wyniku zamiany zajmowanego dotychczas przez tę rodzinę lokalu socjalnego przy ul. Piłsudskiego w Skierniewicach, którego umowa najmu zawarta     została na czas oznaczony do dnia 27.08.2023r., z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. J. S. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, zamiennego lokalu socjalnego w budynku przy ul. Rawskiej w Skierniewicach w związku z decyzją     Nr 26/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB. 7356/122/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021r., zakazującej  po dniu 31.01.2022r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego (front), usytuowanego na działce nr ew. gruntów 241, położonej w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej;

- o skierowaniu p. S. B. zam. bez zameldowania na terenie miasta Skierniewice,                             do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sobieskiego                           w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, niskiego dochodu miesięcznego i stanu zdrowia wnioskodawcy;

- o skierowaniu p. G. Ś. zam. bez zameldowania na terenie miasta Skierniewice,                               do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sobieskiego                           w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, niskiego dochodu miesięcznego i stanu zdrowia wnioskodawcy;

- o skierowaniu p. R. K. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, do zawarcia na okres 6 miesięcy umowy najmu lokalu w budynku komunalnym przy ul. Rawskiej w Skierniewicach, jako tymczasowe pomieszczenie, w wyniku realizacji wyroku zaocznego Sądu Rejonowego                 w Skierniewicach o sygn. akt  I C 360/15 z dnia 29.04.2016 r., orzekającego eksmisję ww. z lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej w Skierniewicach, w którym nie przyznano pozwanemu uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego;

- o skierowaniu p. B. K. zam. Skierniewice, ul. Gwardzistów, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, niskiego dochodu miesięcznego i stanu zdrowia wnioskodawcy;

- o skierowaniu p. Z. Ł. zam. Skierniewice, ul. Sosnowa 21, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, niskiego dochodu miesięcznego i stanu zdrowia wnioskodawcy;

- o  dokonaniu wynajmu na rzecz p. A. K. i Jej córki R. K. zam. Skierniewice, ul. Zadębie, lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Batorego w Skierniewicach, w wyniku zamiany zajmowanego dotychczas przez ww. lokalu mieszkalnego przy ul. Zadębie                             w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, stanu zdrowia wnioskodawcy oraz stanu zdrowia córki wnioskodawcy;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. A. C. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, lokalu zamiennego w budynku przy ul. Rawskiej w Skierniewicach w związku z decyzją                        Nr 27/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak:PINB.7356/141/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021r., zakazującej po dniu 31.01.2022r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego                   w części wewnętrznej nieruchomości, usytuowanego na działce nr ew. gruntów 241,  położonej w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej;

- o skierowaniu p. A. D. i p. J. D. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w budynku przy ul. Rynek w Skierniewicach na czas oznaczony – na okres 2 lat, w wyniku realizacji wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 12.04.2021r., sygn. akt  I C 746/19, w którym  nakazano  ww. pozwanym opuszczenie                      i opróżnienie lokalu mieszkalnego w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej i orzeczono,                  że ww. pozwanym  przysługuje uprawnienie do otrzymania jednego lokalu socjalnego;

- o skierowaniu p. M. S. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w budynku przy ul. Waryńskiego w Skierniewicach, na czas oznaczony – na okres 2 lat, tytułem realizacji prawomocnego wyroku sądowego orzekającego eksmisję ww. pozwanego z zajmowanego  lokalu, położonego w Skierniewicach przy                         ul. Ogrodowej, w którym przyznano ww. pozwanemu uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego.

- wyrazić zgodę na zawarcie ugody pozasądowej i zapłatę na rzecz Skierniewickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej zgłoszonych wobec Miasta Skierniewice roszczeń
odszkodowawczych w wysokości 19.964,39 zł,  z tytułu niedostarczenia w miesiącach wrzesień i październik 2021 r. lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób, wobec których orzeczona została eksmisja, zamieszkujących w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

VI. Rozwój gospodarczy, SPORT  i  Sprawy Społeczne

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta:

- ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów: „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Skierniewicach” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok                                            w Skierniewicach”;

- ogłosił wyniki  konsultacji społecznych projektów: „Miejskiego Programu Profilaktyki                                                           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Skierniewicach” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Skierniewicach”;

- zdecydował o przeprowadzeniu planowanej kontroli w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka;

- zaakceptował projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki                      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Skierniewicach” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Skierniewicach”;

- zdecydował o sfinansowaniu kalendarza, który był wykonany z prac plastycznych dzieci ze skierniewickich szkół, wyłonionych w drodze konkursu profilaktycznego „Wspólnie przeciwdziałamy uzależnieniom” oraz ufundował nagrody dla laureatów;

- wyraził zgodę na sfinansowanie, w ramach działań profilaktycznych, zajęć teatralnych  „Młodzieżowej grupy teatralnej oraz warsztatów projektowania i wykonania wizaży dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”, organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki                   w Skierniewicach, w kwocie 6 000 zł;

- Zarządzeniem nr 222.2021 z dnia 19 listopada 2021 roku powołał komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku;

- Zarządzeniem nr 221.2021 z dnia 18 listopada 2021 roku określił wzór Karty Skierniewickiego Honorowego Dawcy Krwi oraz regulamin jej wydawania                                            i użytkowania, sfinansował także opracowanie i wydruk Karty Skierniewickiego Honorowego Dawcy Krwi;

- rozstrzygnął i ogłosił wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku;

- w dniu 3 grudnia 2021 ogłosił wyniki konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta na lata 2021-2030;

- udzielił wsparcia dla wydarzenia Ogólnopolskie zawody Łączności „Narodowe Święto Niepodległości 2021”;

- objął patronatem i wsparł organizację Ogólnopolskiego Turnieju Judo Dzieci oraz Ogólnopolskiego Turnieju w Hokeja na Trawie;

- wsparł organizację Campu Szkoleniowego dla zawodników judo;

- zdecydował o przyznaniu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe                                        w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.07.2021r. do 30.09.2021r.

Ponadto:

- zawarto umowę z Miejskim Zakładem Komunikacji w Skierniewicach na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób niepełnosprawnych;

- aneksowano umowę z Pływalnią NAWA w Skierniewicach  na pokrycie kosztów umożliwiającym Seniorom korzystania ze Skierniewickiej Karty Seniora.

VII. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta na 2021 rok – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Jażdżyk