pkt

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 19 września do 16 października 2023 roku

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice                       w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie do Budżetu Miasta na 2023 r. oraz WPF w dziale 926, rozdział 92695 zadania pn. „Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO                                           w Skierniewicach”. Termin realizacji: 2022/2024, wartość całkowita: 100 000,00 zł, wartość wydatków do 2022 r.: 6 500,00 zł, wartość wydatków w 2023 r,: 0,00zł, wartość wydatków w 2024 r.: 93 500,00 zł oraz wykreślenie w dziale 926, rozdział 92601 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy                                  ul. Nowobielańskiej 102”.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania w Budżecie Miasta na 2023 r. oraz WPF w dziale 921, rozdział 92120 zadania pn. „Remont zabytkowej bramy                             w Skierniewicach przy ul. Sienkiewicza” na nazwę ,,Remont budynku Bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach”. W dziale 921, rozdział 92120 na w/w zadaniu inwestycyjnym zwiększa się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę 970.000,00zł oraz zmienia się lata realizacji. Termin realizacji po zmianach: 2023/2025. Wartość całkowita po zmianach: 1 800 000,00 zł. Rok 2023 – 0,00 zł, rok 2024                                      – 920 000,00 zł, rok 2025 – 880 000,00 zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na zmianę wartości zadania w Budżecie Miasta na 2023r. oraz WPF. W dziale 926 rozdział 92601, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem na stadionie miejskim w Skierniewicach” zwiększenie wartości całkowitej zadania inwestycyjnego o 73 862,82 zł. Wartość całkowita po zmianach: 9 373 862,82 zł, wydatki poniesione do 31.12.2022 r. – 0,00 zł, wartość wydatków w roku 2023 wyniesie 9 373 862,82 zł, w tym: 2 409 100,00 zł dofinansowanie  i 6 964 762,82 zł środki własne.

W dziale 926 rozdział 92601, na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach” zmniejszenie wartości całkowitej zadania inwestycyjnego o 73 862,82zł, wartość całkowita po zmianach: 52 187 137,18 zł, wydatki poniesione do 31.12.2022 r. – 414 531,36zł. Wartość wydatków w roku 2023 wyniesie 51 772 605,82 zł w tym: 28 478 098,23 zł dofinansowanie i 23 294 507,59 zł środki własne.

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

- Od dnia 22.07.2021 roku funkcjonuje w budynku Urzędu Miasta Skierniewice przy ulicy Senatorskiej 12 miejski punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Punkt ma w bezpośredni sposób ułatwić mieszkańcom Miasta aplikowanie o środki na wymianę starych pieców i ocieplenie domów. Zainteresowane osoby uzyskują pomoc                   w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, a także w rozliczeniu otrzymanej dotacji. W okresie od dnia 19.09.2023 r. do dnia 16.10.2023 roku złożono 23 wnioski, które przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łącznie od dnia 22.07.2021 r. mieszkańcy złożyli 409 wniosków.

- Dnia 04.10.2023 roku Miastu przyznano 2 Promesy Wstępne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesy zostały udzielone w celu zapewnienia dofinansowania                        na realizację Inwestycji:

- ,,Remont pokrycia dachowego kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba                                           w Skierniewicach wraz z wymaganą dokumentacją”. Kwota dofinansowania                                      - 294 000,00 zł. Edycja2RPOZ/2023/2946/PolskiLad

- ,,Remont budynku Bramy wjazdowej do Pałacu w Skierniewicach”. Kwota dofinansowania - 1 760 000,00 zł. Edycja2RPOZ/2023/2233/PolskiLad.

- Miasto Skierniewice w dniach 09,11.10.2023 roku otrzymało informację                                           o zakwalifikowaniu się do otrzymania Promes Inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji:

- ,,Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej                                              w Skierniewicach”. Kwota dofinansowania - 9 800 000,00 zł. Edycja7RSP/2023/199/PolskiLad

- ,,Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby strefy przemysłowej                            w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach”. Kwota dofinansowania                             - 19 600 000,00 zł. Edycja7RSP/2023/507/PolskiLad

- ,,Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach”. Kwota dofinansowania - 7 990 000,00 zł. Edycja 8/2023/1691/PolskiLad

- ,,Budowa skateparku na osiedlu Zadębie w Skierniewicach”. Kwota dofinansowania                      - 1 980 000,00 zł. Edycja8/2023/1191/PolskiLad

- ,,Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji”. Kwota dofinansowania                                                 - 30 000 000,00 zł. Edycja8/2023/3073/PolskiLad.

III. DROGI I KOMUNIKACJA

Bieżące utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były następujące prace:

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą  w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego  nr 75 A – w ramach zawartej umowy nr ZLEC-W/11227/DK/288/2022                         z 30.12.2022r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 34 800,00 zł brutto za miesiąc wrzesień 2023r.

- Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/11317/DK/89/2023                        z 02.01.2023r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania kanalizacji deszczowej, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 11 880,00 zł brutto za miesiąc wrzesień 2023r.

- Korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, będących                             w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan”, Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice – w ramach zawartej umowy nr 2/D/2023 z 01.01.2023r. Z tytułu wykonywania umowy Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości                     124 999,85 zł brutto za miesiące III kwartał 2023r.

- W ramach umowy REM-W/11301/DK/87/2023 z dnia 17 stycznia 2023r. z firmą GESSEK Waldemar Gensek, ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów, zlecono i wykonano prace związane z remontem nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 35 369,50 zł brutto.

- W ramach umowy nr REM-W/11457/DK/88/2023 zawartej w dniu 30.03.2023r. z firmą BRUKAR Grzegorz Piątkowski, Wólka Strońska 18A, 96-232 Regnów, zlecono                             i wykonano prace związane z  remontem cząstkowym  nawierzchni  chodników w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 15 534,90zł brutto.

- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonywane przez EL-BUD Sławomir Dziadosz, ul. Brzozowa 11b/31, 05-850 Szeligi – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/11231/DK/86/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej oraz usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych i odebranych usług                        w okresie objętym informacją wyniosła 9 820,00 zł brutto.

- W ramach umowy z dnia 31 grudnia 2021 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice oraz mycia ekranów akustycznych o łącznej wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym: 5 920,00 zł brutto.

Przetargi:

- W dniu 3 października 2023r. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Larkbud Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź, w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont nawierzchni jezdni w ulicy Szarotek”                                 - 901 112,03 zł brutto.

- W dniu  13 października 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Rynku w zakresie zieleni”. Planowany termin otwarcia ofert: 30.10.2023r.

Inwestycje drogowe:

- Trwa realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok                              w Skierniewicach”, dofinansowanej z programu „Polski Ład”. Zadanie realizuje firma                     MR INSTAL Makowski sp.. z siedzibą przy ul. Podchorążych 51 lok. 1, 94-234 Łódź.  Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 25.11.2023r., całkowita wartość inwestycji -  3 433 422,00 zł brutto.

- Trwa realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice”, dofinansowanej z programu „Polski Ład”. Zadanie realizuje firma                     MR INSTAL Makowski sp.j. z siedzibą przy ul. Podchorążych 51 lok. 1, 94-234 Łódź.  Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 25.11.2023r. całkowita wartość inwestycji -  4 166 625,00 zł brutto.

- W dniu 19.09.2023r. podpisano umowę i następnie rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie terenu przy ul. Wagnera 1”. Wykonawcą robot jest Zakład Ogólnobudowlany „MARBUDEX” Marek Kierlańczyk, 96-100 Skierniewice,                      ul. Łowicka 127. Wartość robót: 246 879,51 zł brutto, końcowy termin wykonania 60 dni od podpisania umowy.

- W dniu 04.10.2023r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nawierzchni na fragmencie ul. Trakcyjnej”. Wykonawcą robot był JKM MIREX Sp. z o.o. ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Wartość robót: 304 888,22 zł brutto.

- W dniu 09.10.2023r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont nawierzchni jezdni w ulicy Szarotek”. Wykonawcą robót jest Larkbud Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź. Wartość robót: 901 112,03 zł brutto, końcowy termin wykonania 60 dni od podpisania umowy.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznej                            w ulicy Ustronnej”. Wykonawcą robot jest JKM MIREX Sp. z o. o. ul. Czerwona 9,                       96-100 Skierniewice. Wartość robót: 328 894,62 zł brutto, końcowy termin wykonania                                   60 dni od podpisania umowy.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Poniatowskiego”. Wykonawcą robot jest DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków. Wartość robót: 5 977 777,77 zł brutto, końcowy termin wykonania 155 dni od podpisania umowy. Umowa podpisana w dniu: 26.05.2023r.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice”. Wykonawcą robot jest PRD-M Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wartość umowy: 33 522 547,10 zł brutto, końcowy termin wykonania                        15 miesięcy od podpisania umowy. Umowa podpisana w dniu: 30.12.2022r.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice”. Wykonawcą jest Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt z siedzibą w Piotrkowicach, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Wartość umowy: 354 117,00 zł brutto. Umowa podpisana w dniu: 11.01.2023r.

Prezydent Miasta Skierniewice udzielił zlecenia, zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 18/2020 z 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Skierniewice:

- Firmie Drosam Tadeusz Wójcik, ul. Cicha 6, 96-100 Skierniewice, na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadań inwestycyjnych pn.:

- „Utwardzenie terenu przy ul. Wagnera 1”, za kwotę  1 906,50 zł brutto.

- „Remont nawierzchni jezdni ulicy Szarotek”, za kwotę  2 337,00 zł brutto.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- Dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego                              i sygnalizacji świetlnej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, na łączna kwotę  341 332,78 zł brutto.

- Dokonano zapłaty na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, za dzierżawę konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu podwieszenia na nich urządzeń oświetleniowych na kwotę  8 187,68 zł brutto za miesiące wrzesień 2023 r.

- Na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2016 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawartej w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7, dokonano rozliczenia rekompensaty za miesiąc wrzesień 2023 r. uznając kwotę 23 435,55 zł. Wypłacono zaliczkę rekompensaty na miesiąc październik 2023 r.                        w kwocie  585 144,90 zł.

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

- W postępowaniu o udzieleniu zmówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130.000,00 zł – w dniu 31 maja 2023 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości lub praw ustanowionych na nieruchomości położonej w Łodzi, w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie pod drogę publiczną w trybie art. 12 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku                            o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oznaczonej numerem działki 138/1 o powierzchni 0,0023 ha, położonej przy ul.Zagadkowej 21 w Łodzi (obręb G-43), wybrana została oferta Befla Ltd Sp z o.o. Oddział w Polsce ul.Spacerowa 37, 95-040 Koluszki. Kwota wykonania usługi 500,00 zł.

- W postępowaniu o udzieleniu zmówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130.000,00 zł – w dniu 31 maja 2023 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie 4 świadectw charakterystyki energetycznej budynków położonych                                    w Skierniewicach, celem określenia całkowitego zapotrzebowania na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem następujących budynków:

- budynek biurowo-usługowy (pustostan) o powierzchni zabudowy 637 m2 posadowiony na nieruchomości oznaczonej numerem działki 558/8, w obrębie 2, przy ul. Nowobielańskiej 61 w Skierniewicach,

- budynek mieszkalny (pustostan) o powierzchni zabudowy 139 m2 posadowiony na nieruchomości oznaczonej numerem działki 240 w obrębie 10 przy ul. Ogrodowej 24 w Skierniewicach,

- budynek mieszkalny (pustostan) o powierzchni zabudowy 82 m2 posadowiony na nieruchomości oznaczonej numerem działki 240 w obrębie 10 przy ul. Ogrodowej 24 w Skierniewicach,

- lokal mieszkalny (udział w prawie własności wynoszący ½) o powierzchni użytkowej 48,20 położony przy ul. Mszczonowskiej 38/9 w Skierniewicach,

wybrana została oferta Pana Daniela Piedo, prowadzącego działalność gospodarczą pn. ProAudyt Daniel Piedo,  Gorzów Nowy7, 42-320 Niegowa. Kwota wykonania usługi 1.920,00 zł brutto.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr L/162/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia                                    29 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 558/5 o powierzchni 0,3166 ha, położonej przy ul. Nowobielańskiej 61 w Skierniewicach (obręb 2), stanowiącej własność Skierniewic – miasta na prawach powiatu, aktem notarialnym Rep A. Nr 10196/2023                        z dnia 04 października 2023 roku sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem działki 558/5 o powierzchni 0,3126 ha, położoną przy ul. Nowobielańskiej 61 w Skierniewicach (obręb 2) na rzecz JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach, za wylicytowaną cenę  2.272.500,00 zł.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XLVIII/134/2022 Rady Miasta Skierniewice                                 z dnia 27 października 2023 2 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 652 o powierzchni 0,18 ha, położonej                        w Myśliborzu, Gmina Żarnów, Powiat Opoczyński w Województwie Łódzkim, w dniu                          22 września 2023 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 652 o powierzchni 0,18 ha, położonej w Myśliborzu, Gmina Żarnów, Powiat Opoczyński w Województwie Łódzkim stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice. Cena wywoławcza wynosiła 45.000,00 zł brutto.

- Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przedmiotowego przetargu.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu wniosków przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Prezydent Miasta postanowił:

- wyrazić zgodę na zawarcie ugody pozasądowej i zapłatę na rzecz p. G.P.
zam. w Skierniewicach, zgłoszonego wobec Miasta Skierniewice roszczenia odszkodowawczego w wysokości 3.862,10 zł z tytułu niedostarczenia w okresie
od dnia 17.04.2023 r. do dnia 21.07.2023 r. lokalu socjalnego na rzecz osoby, wobec której orzeczona została eksmisja;

- wyrazić zgodę na zawarcie ugody pozasądowej i zapłatę na rzecz Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgłoszonych wobec Miasta Skierniewice roszczeń odszkodowawczych w wysokości 5.806,69 zł z tytułu niedostarczenia w okresie
od dnia 01.07.2023r. do dnia 31.08.2023r. lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób, wobec których orzeczona została eksmisja;

- o podjęciu zarządzenia w sprawie przyjęcia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Skierniewice;

- o skierowaniu p. J. S., p. M.  S., W. S. i K. S. do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w budynku przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach, na czas oznaczony
– na okres 2 lata, tytułem realizacji prawomocnego wyroku sądowego orzekającego eksmisję ww. pozwanych z zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach,  z przyznanym w wyroku uprawnieniem do najmu socjalnego lokalu;

- o skierowaniu p. A. P. i p. R. P. z trojgiem ich dzieci zam. Skierniewice,
ul. Mszczonowska, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy 
ul. Lelewela w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych                               i niskiego dochodu miesięcznego tego gospodarstwa domowego;

- o skierowaniu p. J. B. zam. Skierniewice (bezdomny), do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w budynku przy ul. Rynek w Skierniewicach z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz niskiego dochodu miesięcznego gospodarstwa domowego;

- o skierowaniu p. E. Ch. z synem M. L. do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu             w budynku przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach, na czas oznaczony – na okres 2 lata, tytułem realizacji prawomocnego wyroku sądowego orzekającego eksmisję ww. pozwanych z zajmowanego lokalu w budynku przy ul. Mickiewicza  w Skierniewicach,
z przyznanym  w wyroku uprawnieniem do najmu socjalnego lokalu;

- o skierowaniu p. U. Z. z konkubentem D. R. oraz dwojgiem ich dzieci
zam. Skierniewice, ul. Rzeczna, do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w budynku przy ul. Batorego w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych                         i niskiego dochodu miesięcznego tego gospodarstwa domowego.

VI. Rozwój gospodarczy, SPORT  i  Sprawy Społeczne

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta:

- Zarządzeniem nr 242.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku przyznał nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.;

- obwieścił w dniu 28 września 2023 roku podjęcie uchwały Rady Miasta Skierniewice                      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023-2033;

- Zarządzeniem nr 241.2023 z dnia 4 października 2023 roku ogłosił konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu badań ultrasonograficznych piersi USG dla mieszkanek miasta Skierniewice w wieku 18 do 49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji Jak Dbam Tak Mam w roku 2023;

- ufundował puchary na podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 za współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

- dofinansował wydarzenia pn. "V Porankowy Półmaraton Leśny" oraz Wojewódzki Turniej w Hokeja na Trawie kat. Dzieci;

- ufundował puchary na Grand Prix Okręgu PZW w Skierniewicach o puchar Prezydenta Miasta Skierniewice;

- sfinansował zakup koszulek na potrzeby akcji „Jak Dbam Tak Mam” w ramach działań profilaktycznych „Strefa Świadomych Emocji”;

- sfinansował koncerty profilaktyczne w ramach realizacji międzysektorowaj polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu podczas                                              46. Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw;

- utworzył nowy projekt „NieZgoda” w ramach  Miejskiego Programu Profilaktyki                             i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz zorganizował spotkania dla szkół w ramach tego projektu pod nazwą „Szanuję. Nie hejtuję”.

Ponadto:

- sporządzono dla Wojewody Łódzkiego zbiorczą informację kwartalną o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Skierniewice.

- aneksowano polisę na ubezpieczenie mienia (place zabaw i siłownie plenerowe) od wszystkich ryzyk;

- aneksowano umowę z Centrum Kultury i Sztuki na zwiększenie środków na pokrycie kosztów w sprawie podjęcia działań wspierających Program „Skierniewicka Karta Rodziny +” na terenie Miasta Skierniewice;

- aneksowano umowę z Miejskim Zakładem Komunikacji w Skierniewicach na zwiększenie środków na pokrycie kosztów w sprawie podjęcia działań wspierających Program „Skierniewicka Karta Rodziny +” na terenie Miasta Skierniewice;

- - aneksowano umowę z Pływalnią Miejską „Nawa” w Skierniewicach na zwiększenie środków na pokrycie kosztów w sprawie podjęcia działań wspierających Program „Skierniewicka Karta Rodziny +” na terenie Miasta Skierniewice;

- wysłano zgłoszenie do ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”                        IV edycja 2023;

- przeprowadzono bezpłatne badania słuchu.

VII. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Jażdżyk