pkt

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 21 kwietnia do 17 maja 2021 roku

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice                       w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr IK.272.63.2019 
z dnia 03.10.2019 r. z konsorcjum firm: TM-BUD Zakład Elektroinstalacyjny Sp. z o.o. oraz GOLECO Wiktor Gołota, w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania zadania pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze”  - do dnia 31.07.2021r.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr IK.272.54.2019 
z dnia 22.10.2019 r. z firmą PHIN Inwestycje Sp. z o.o.,  w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” - do dnia 30.04.2021 r. oraz podniesienia wynagrodzenia                            o kwotę 22.500,00 zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie w dziale 926 rozdziale 92601 paragraf 6050 zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”. Wartość całkowita: 250.000,00 zł. Termin realizacji: 2021 rok.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na  dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021 oraz w WPF w zakresie dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych. W dziale 921, rozdziale 92120 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4” zmienia się               termin realizacji zadania na lata: 2020/2022. Wartość całkowita pozostaje                                   bez zmian: 2.500.000,00 zł. Rok 2020 –0,00 zł, rok 2021 – 1.000.000,00 zł, rok 2022                                           – 1.500.000,00 zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na  przygotowanie procedury przetargowej, zgodnie                     z ustawą – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019  ze zm.), celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Parking/miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta, do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 700 rozdział 70095.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na  przygotowanie procedury przetargowej, zgodnie                        z ustawą – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019  ze zm.), celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta, do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 926 rozdział 92695.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na  przygotowanie procedury przetargowej, zgodnie                         z ustawą – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019  ze zm.), celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na Osiedlu Północnym w Skierniewicach” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta, do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 926 rozdział 92695.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na  dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021 oraz w WPF w zakresie dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych:

- wprowadzenie w Dziale 700 Rozdział 70005 paragraf 6050 nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą  ,,Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni                       na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok w Skierniewicach przy                                              ul. Wańkowicza 5A”, z zakresem rzeczowym: projekt i realizacja prac. Wartość całkowita zadania: 200.000,00 zł. Termin realizacji: 2021r.

- w dziale 926, rozdział 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji” zmniejszenie wartości planowanych w 2021r wydatków o kwotę 300.000,00zł. Wartość całkowita bez zmian: 50.000.000,00zł. Wydatki poniesione                 do 31.12.2020r: 1.085.883,06zł. Wartość wydatków na 2021r. - 2.400.000,00zł. Wartość wydatków na 2022r. – 6.000.000,00zł. Wartość wydatków na 2023r.                               – 15.179.802,36zł. Wartość wydatków na 2024r. – 25.334.314,58zł.

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

- Dnia 28.04.2021r. Miasto Skierniewice otrzymało informację, iż w związku                                    z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                 w 2021 roku wnioskowane w naborze w lipcu 2020 r. zadanie pn.: ,,Przebudowa ulic na osiedlu Halinów w Skierniewicach” znalazło się na liście podstawowej z wysokością dofinansowania w kwocie: 3 036 012,00 zł.

- W dniu 30.04.2021r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dofinansowania w ramach programu priorytetowego pn.: ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021 - 2022’’. Dofinansowaniem wspierane są zadania realizowane wyłącznie na nieruchomościach zabudowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy oraz na nieruchomościach niezabudowanych, dla których została wydana decyzja - pozwolenie na budowę,                                     a ich użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zadania, które nastąpi nie później niż do 31.12.2022 roku. Mieszkańcy złożyli 63 wnioski                             o przyłącze na łączną kwotę dofinansowania: 206 884,00 zł.

- Dnia 30.04.2021r. Miasto złożyło wniosek do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówki i miejsc spożywania posiłków. Całkowity koszt to 100000,00 zł, łączna wnioskowana kwota wsparcia finansowego z rządowego programu: 80 000,00 zł, wysokość wkładu własnego:                      20 000,00 zł.

III. DROGI I KOMUNIKACJA

Bieżące utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były następujące prace:

- w ramach umowy nr ZLEC-W/9420/DK/260/2020 z dnia 27 grudnia 2019 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice oraz mycia ekranów akustycznych – o łącznej wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym 5 920,00 zł brutto;

- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonywane przez ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Gdańska nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/9962/DK/72/2020 z dnia                 29 grudnia 2020 r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej oraz usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych i odebranych usług w okresie objętym informacją wyniosła 9 594,00 zł brutto;

- w ramach umowy nr ZLEC-W/9989/DK/270/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach. Wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 35 337,71 zł brutto;

- w ramach umowy REM-W/10087/DK/76/2021 zawartej w dniu 02.04.2021r. z firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji  WOD-KAN Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, zlecono i wykonano prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni ulic w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 29 167,27 zł brutto;

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą  w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego  nr 75 A – w ramach zawartej umowy nr ZLEC-W/9120/DK/260/2020                         z 28.12.2019r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 26 500,00 zł brutto

Przetargi:

- Ogłoszono przetarg nieograniczony i w dniu 11 stycznia 2021r. zostały otworzone oferty na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Halinów”. W dniu 04.03.2021r. komisja przetargowa dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej jednak ze względu na odwołania oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej (w skrócie KIO), postępowanie zostało wstrzymane. W dniu 14 kwietnia odbyła się rozprawa w KIO w przedmiotowej sprawie. W dniu 13 maja 2021r. pełnomocnik zamawiającego odebrał wyrok KIO zgodnie z którym komisja przetargowa winna unieważnić wyniki przetargu i ponownie ocenić oferty. Trwa ponowna ocena ofert.

- W dniu 23 kwietnia 2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej – Curie (odc. do ul. Jana Brzechwy), Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej”. W dniu 10 maja 2021r. komisja przetargowa dokonała otwarcia jedynej oferty która wpłynęła. Trwa ocena złożonej oferty.

Inwestycje drogowe:

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej”.  Wykonawcą jest JKM Mirex Sp. z o.o. Skierniewice, ul. Czerwona 9. Wartość robót 1 380 276,23 zł brutto za wykonanie całości zadania (II etapy), I etap robót o wartości 702 916,92 zł brutto został odebrany i oddany do użytkowania, natomiast  termin realizacji II etapu o wartości 677 359,31 zł brutto – do 31.05.2021r.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego                       z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz                      z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego                 w Skierniewicach, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35:  pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" Wykonawcą jest Skanska S.A.                     z siedzibą przy Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa. Wartość robót: 37 111 460,11 zł brutto, termin realizacji do 31.10.2022r.

- Trwa realizacja usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.                          „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35:  pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III". Wykonawcą jest Pilamis Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą przy                              Al. Piłsudskiego 133d, lok. 127, 92-318 Łódź. Wartość umowy: 488 925,00 zł brutto.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- Dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego, dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, na łączną kwotę  197 326,67 zł brutto.

- Dokonano zapłaty na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice, za wykonanie usługi usuwaniu pojazdów z dróg publicznych i stref ruchu znajdujących się na obszarze administracyjnym Miasta Skierniewice oraz prowadzeniu całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z obszaru administracyjnego Miasta Skierniewice – w wysokości 6 750,00 zł brutto.

- Na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2016 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawartej w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7, dokonano rozliczenia rekompensaty za miesiąc kwiecień 2021 r. uznając kwotę  11 247,63 zł brutto. Wypłacono zaliczkę rekompensaty na miesiąc maj 2021 r.                     w wysokości 423 133,45 zł brutto.

- Dokonano zapłaty na rzecz Parking Guru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością               z siedzibą we Wrocławiu (50-148) przy ul. Wita Stwosza 16, za dostęp do systemu GURU APP, PG Admin przeznaczonego do kontroli w strefie płatnego parkowania – na kwotę 1 124,97 zł brutto.

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XLVII/19/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 185/6 o powierzchni 290 m2, położonej w obrębie 10 przy                             ul. Mszczonowskiej 19 w Skierniewicach – aktem notarialnym Rep. A. Nr 2651/2021                     z dnia 21 kwietnia 2021 roku sprzedano na rzecz z osób fizycznych zabudowaną nieruchomość o powierzchni 290 m2 oznaczoną numerem działki 185/6, położoną przy           ul. Mszczonowskiej 19 w Skierniewicach. Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu 423.300,00 zł.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XXVII/11/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 103 o powierzchni 0,0626 ha, położonej w obrębie 4, przy ul. Jana III Sobieskiego 13 w  Skierniewicach – aktem notarialnym Rep. A. Nr 2658/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku sprzedano na rzecz  najemcy wyodrębnioną własność samodzielnego lokalu nr 15 wraz z prawem związanym w postaci współwłasności                         w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 103                        o powierzchni 0,0636 ha, położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 13 w Skierniewicach. Cena sprzedaży 172.000,00 zł.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XXIII/84/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 225 o powierzchni 0,0848 ha, położonej przy ul. kaprala podchorążego Tadeusza Skrzypka w Skierniewicach (obręb 19) – aktem notarialnym Rep.A. Nr 2665/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku sprzedano na rzecz osób fizycznych niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,0848 ha, oznaczoną                 numerem działki 225, położoną przy ul. kaprala podchorążego Tadeusza Skrzypka                                          w Skierniewicach. Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu 50.500,00 zł.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XLIV/155/20107 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 115 o powierzchni 0,5241 ha, położonej przy ul. Grabina                                    w Skierniewicach (obręb 18) – w dniu 12 maja 2021 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 115 o powierzchni 0,5241 ha, położonej przy ul.Grabina                                     w Skierniewicach. Cena wywoławcza wynosiła 378.308,00 zł. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przedmiotowego przetargu.

Po rozpatrzeniu wniosków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Prezydent Miasta zdecydował:

- Oddać w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, na rzecz osoby fizycznej, nieruchomość                        o powierzchni 16,50 m2, stanowiącą część działki oznaczonej numerem 449 położoną przy ul. Ryszarda Kaczorowskiego w Skierniewicach (obręb 5), z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem typu „blaszak”. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 33,50 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie.

- Oddać w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, na rzecz osoby fizycznej, nieruchomość                         o powierzchni 15 m2, stanowiącą część działki oznaczonej numerem 82/94 położoną przy ul. Jana III Sobieskiego w Skierniewicach (obręb 4), z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem typu „blaszak”. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego                       w wysokości 30,45 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie.

- Oddać w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, na rzecz osoby fizycznej, nieruchomość                     o powierzchni 18 m2, stanowiącą część działki oznaczonej numerem 8/9 położoną przy ul.Warszawskiej w Skierniewicach (obręb 16), z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem typu „blaszak”. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 36,54 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie.

- Oddać w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, na rzecz osoby fizycznej, nieruchomość                     o powierzchni 16 m2, stanowiącą część działki oznaczonej numerem 8/9 położoną przy ul.Warszawskiej w Skierniewicach (obręb 16), z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem typu „blaszak”. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 32,48 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie.

- Oddać w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata, na rzecz osoby fizycznej, nieruchomość                     o powierzchni 16,50 m2, stanowiącą część działki oznaczonej numerem 449 położonej przy ul. Ryszarda Kaczorowskiego w Skierniewicach (obręb 5), z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem typu „blaszak”. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 33,50 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu wniosków przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Prezydent Miasta postanowił:

- wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego, zajmowanego                           przez dwuosobowe gospodarstwo domowe p. M.B., usytuowanego przy ul. Rynek                                   w Skierniewicach, na czas nieoznaczony, z uwagi na sytuację finansową gospodarstwa domowego p. M.B.

- wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego, zajmowanego przez dwuosobowe gospodarstwo domowe p. R.W. , usytuowanego przy ul. Ogrodowej                                 w Skierniewicach, na okres 5 lat – z uwagi na sytuację finansową oraz zdrowotną wnioskodawcy;

- wyrazić zgodę na zapłatę zgłoszonego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                         Sp. z o.o. do Gminy Miasto Skierniewice roszczenia odszkodowawczego, w łącznej wysokości 108.745,12 zł., z tytułu niedostarczenia w okresie od dnia 01.01.2021r.                        do dnia 31.03.2021r. (a także w dwóch przypadkach w okresie wcześniejszym,                            tj. III.2018r.- III.2021r. oraz VII.2020r. - III.2021r.), lokali socjalnych na rzecz lokatorów lokali zarządzanych przez ZGM, którym w prawomocnych wyrokach sądowych orzeczono eksmisje z zajmowanych  lokali,

- wyrazić zgodę na zawarcie ugody pozasądowej i zapłatę zgłoszonego roszczenia                o  zapłatę  przez  Miasto Skierniewice na rzecz Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy odszkodowania w wysokości 805,80 zł, za szkodę spowodowaną niedostarczeniem w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.03.2021r. przez Miasto Skierniewice lokalu socjalnego na rzecz p. Z. K., zam. w Skierniewicach, wobec którego orzeczona została eksmisja z przyznanym uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego,

- o przywróceniu i przeniesieniu na rzecz p. E. W. tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego    w budynku przy ul. Żwirki w Skierniewicach, jako córki byłego najemcy lokalu, mieszkającej wspólnie do czasu śmierci byłego najemcy, w związku z dokonaną spłatą całości zadłużenia w opłatach;

- o  dokonaniu wynajmu  na rzecz siedmioosobowego gospodarstwa domowego p. M. S. lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Mickiewicza w Skierniewicach, w wyniku zamiany zajmowanego dotychczas przez tę rodzinę lokalu mieszkalnego położonego                          w Skierniewicach przy ul. Lelewela.

VI. Rozwój gospodarczy, SPORT  i  Sprawy Społeczne

W okresie sprawozdawczym:

- Przygotowano raport o stanie gminy za 2020 rok;

- Prezydent Miasta Skierniewice sfinansował 2 szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracowników urzędu, którzy realizują zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Szkolenia obejmowały aspekty prawne oraz metody pracy z osoba uzależnioną i współuzależnioną rodziną;

- Aneksowano umowę z Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej na wykonywanie testów antygenowych w kierunku Sars-Cov 2 dla kierowców świadczących usługi transportowe osób na szczepienia przeciw Covid-19 w ramach Narodowego Programu szczepień;

- Prezydent Miasta Skierniewice zawarł umowę z podmiotem leczniczym: ClinMedica Research OMC sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 21/23, 96-100 Skierniewice, na świadczenie  w 2021 roku usług z zakresu leczenia teleangiektazji dla mieszkańców Miasta Skierniewice;

- Prezydent Miasta Skierniewice zawarł umowę z podmiotem leczniczym: ClinMedica Research OMC sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 21/23, 96-100 Skierniewice, na świadczenie w 2021 roku usług z zakresu leczenia trądziku różowatego terapią fotodynamiczną dla mieszkańców Miasta Skierniewice;

- Prezydent Miasta Skierniewice Zarządzeniem Nr 60.2021 ogłosił przeprowadzenie                       z mieszkańcami Miasta Skierniewice konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu pod nazwą „Budżet Obywatelski Miasta Skierniewice na 2020 rok”;

- Prezydent Miasta Skierniewice przygotował projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

- Prezydent Miasta Skierniewice przyznał stypendia sportowe najlepszym sportowcom za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok.

VII. KULTURA  I  PROMOCJA

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Skierniewice:

- powołał Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagrody "Parowozy Kultury", w roku 2021 - Zarządzenie nr 92.2021 z dnia 14 maja 2021 r.

- wyraził zgodę na pokrycie kosztów przygotowania atrakcji oraz upominków w związku z organizacją Miejskiego Dnia Dziecka i Drzewkiem Życia.

VIII. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta na 2021 rok – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Jażdżyk