# Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.1 Otoczenie biznesu

Poddziałanie II.1.1 – Tereny inwestycyjne

Całkowita wartość zadania: 3 919 518,23 zł

Dofinansowanie: 2 633 737,52 zł

Cel główny: stworzenie lepszych warunków dla sektora MŚP poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Projekt zakładał realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych, należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Skierniewice pod inwestycje gospodarcze w Skierniewicach, przy ulicy Rybickiego, działka nr 607. Poprzez kompleksowe przygotowanie terenu rozumie się: uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz uzupełnienie braków elementów uzbrojenia technicznego, a także modernizację wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

- przygotowanie projektu,

- opracowanie dokumentacji projektowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, opracowanie ekspertyz i badań technicznych (jeżeli zajdzie taka potrzeba), opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, specyfikacji technicznych,

- budowę i przebudowę niezbędnej dla funkcjonowania terenu inwestycyjnego infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,

- budowę  trzech zjazdów z ulicy Rybickiego, które pozwoliły na połączenie działek z istniejącym układem drogowym,

- promocję projektu oraz promocję terenów inwestycyjnych.

Projekt zakłada przygotowanie terenu dla trzech potencjalnych inwestorów. W ramach projektu prowadzono promocję powstałych terenów inwestycyjnych w celu zaoferowania potencjalnym inwestorom atrakcyjnych, uzbrojonych terenów pod inwestycje.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

- Produktu:

- Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 68 142 m²

- Rezultatu:

- Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych: 3;

- Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych wpisujących się w specjalizacje regionalne: 1;

- Liczba miejsc pracy utworzonych w inwestycjach zlokalizowanych na uzbrojonych terenach inwestycyjnych: 50 (EPC);

- Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych: 100%.

REALIZACJA PROJEKTU - WAŻNE DATY

28.04.2016 - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.02.01.01-10-0001/15

09.06.2016 - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej – Ecokube sp. z o.o

09.03.2017 - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum: lider Instalatorstwo sanitarne i co wodociągi, kanalizacja Tadeusz Sobik oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Aleksandra Michał Malka

20.03.2017 – podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania z firmą PILAMIS sp. z o.o. Sp.k.

31.07.2017 - zakończenie realizacji projektu