pkt

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 13 września do 17 października 2022 roku

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice                       w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej, zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2021r. poz. 1129 ze zm.), celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO                         w Skierniewicach” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta,          do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta dział 926 rozdział 926695.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2022:

- W dziale 926, rozdział 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej w ramach racjonalizacji zużycia energii w budynku przy ul. Nowobielańskiej 102” zmienia się termin realizacji zadania na lata: 2022/2023. Wartość całkowita pozostaje bez zmian: 400.000,00zł. Rok 2022 – 0,00 zł, rok 2023 – 400.000,00 zł;

- W dziale 926, rozdział 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dziś FIT to HIT. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych” zmienia się termin realizacji zadania na lata: 2022/2023. Wartość całkowita pozostaje bez zmian: 100.000,00 zł. Rok 2022                    – 6.500,00 zł, rok 2023 – 93.500,00 zł;

- W dziale 926, rozdział 92695 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO” zmienia się termin realizacji zadania na lata: 2022/2023. Wartość całkowita pozostaje bez zmian: 100.000,00 zł. Rok 2022 – 6.500,00 zł, rok 2023                        – 93.500,00 zł

- W dziale 900, rozdział 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sielska Stacja Rowerowa” zmienia się termin realizacji zadania na lata: 2021/2023. Wartość całkowita pozostaje bez zmian: 97.500,00 zł. Wydatek do 31.12.2021r. – 11.931,00 zł, rok 2022 – 0,00 zł, rok 2023 – 85.569,00;

- W dziale 851, rozdział 85195 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa tężni solankowej na osiedlu Widok ul. Szarych Szeregów – ul. Wańkowicza” zmienia się termin realizacji zadania na lata: 2022/2023. Wartość całkowita pozostaje bez zmian: 300.000,00 zł. Rok 2022 – 0,00 zł, rok 2023 – 300.000,00 zł;

- W dziale 926, rozdział 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa szatni                     i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej 10                     w Skierniewicach” zmienia się termin realizacji zadania na lata: 2021/2023. Wartość całkowita pozostaje bez zmian: 300.000,00 zł. Wydatek do 31.12.2021r. – 0,00zł, rok 2022 – 0,00 zł, rok 2023 – 300.000,00 zł;

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021r. poz. 1129 ze zm.) celem wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni Solankowej na  osiedlu Widok przy ul. Szarych Szeregów – ul. Wańkowicza” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta, do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta dział 851 rozdział 85195.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2022.

- w dziale 700, rozdział 70005 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kozietulskiego 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia lokali mieszkalnych” zmniejsza się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego oraz wartość planowanych w roku 2022 wydatków o kwotę                9.000,00 zł. Wartość całkowita i wartość wydatków w roku 2022 po zmianach: 81.000,00 zł;

- w dziale 700, rozdział 70005 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wyjdź z nami na dwór! - projekt zagospodarowania przestrzeni wokół budynku przy ul. Grzybowej 1” zwiększa się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego oraz wartość planowanych                w roku 2022 wydatków o kwotę 9.000,00 zł. Wartość całkowita i wartość wydatków w roku 2022 po zmianach: 119.000,00 zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej, zgodnie                  z ustawą – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021r. poz. 1129 ze zm.), celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Sielska stacja rowerowa” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta, do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta dział 900 rozdział 90095.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy IK.272.52.2022                     z dnia 03.08.2022 r. z firmą Melwood Sp.z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy                       ul. Młynarskiej 8 na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Wyjdź 
z nami na dwór! - projekt zagospodarowania przestrzeni wokół budynku przy ul. Grzybowej 1” oraz zwiększenie umowy o kwotę 7.317,07 zł + VAT co daję kwotę brutto 9.000,00 zł. Środki na finansowanie w/w zakresu zabezpieczone są w budżecie Miasta na rok 2022 Dział 700 Rozdział 70005.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy  IK.272.9.2021 z dnia 12.07.2021r. z firmą Zakład Budowlano-Stolarsko-Remontowy Andrzej Babula z siedzibą ul. Górna 27, 26-900 Kozienice, w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4”  do dnia 15.11.2022r.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2022 oraz WPF:

- w dziale 900 rozdział 90001, na zadaniu inwestycyjnym ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022                         – II edycja” zmniejsza się wartość planowanych wydatków w roku 2022 o kwotę: 112.748,66 zł. Wartość całkowita pozostaje bez zmian: 500.000,00 zł.                                  Wydatki poniesione do 31.12.2021r. : 0,00 zł, rok 2022 – 79.851,34 zł, rok 2023                     – 420.148,66 zł;

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

Od dnia 22.07.2021r. wystartował w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Senatorskiej 12 punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Punkt ma w bezpośredni sposób ułatwić mieszkańcom Miasta aplikowanie o środki. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą pozyskać środki na wymianę starych pieców i ocieplenie domów.                           Aby jednak skutecznie pozyskać pieniądze, niezbędne jest poprawne wypełnienie wniosku oraz jego prawidłowe złożenie. W okresie od dnia 13.09.2022 r. do dnia 17.10.2022 roku złożono 16 wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łącznie od dnia 22.07.2021 r. mieszkańcy złożyli 257 wniosków.

III. DROGI I KOMUNIKACJA

Bieżące utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były następujące prace:

- W ramach umowy REM-W/10620/DK/78/2022, zawartej w dniu 31.01.2022r. z firmą GESSEK Waldemar Gessek ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów, zlecono i wykonano prace związane z remontem nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 6 223,80 zł brutto.

- W ramach umowy nr REM-W/10621/DK/79/2022, zawartej w dniu 31.01.2022r. z firmą BRUKAR Grzegorz Piątkowski, Wólka Strońska 18A, 96-232 Regnów, zlecono                             i wykonano prace związane z  remontem cząstkowym  nawierzchni  z kostki betonowej w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła  29 876,70 zł brutto.

- W ramach umowy REM-W/10695/DK/81/2022, zawartej w dniu 02.03.2022r. z firmą DROGPOL Mariusz Runkwitz, ul. Wittenberga 9m. 10 96-300 Żyrardów, wykonano prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni ulic w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 42 588,16 zł brutto.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą  w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego  nr 75 A – w ramach zawartej umowy nr ZLEC-W/9120/DK/260/2021                         z 28.12.2021r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 34 800,00 zł brutto za miesiąc wrzesień 2022r.

- Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/10769/DK/81/2022                       z 10.04.2022r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania kanalizacji deszczowej, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 9 072,00 zł brutto za miesiąc wrzesień 2022r.

- Na podstawie umowy ZLEC-W/10901/DK/285/2022 z dnia 06 czerwca 2022r. firma AWAS-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa, wykonała czyszczenie separatorów z nagromadzonych olejów oraz osadników z odpadów płynnych  i stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 19 760,76 zł brutto.

- W ramach umowy nr ZLEC-W/10594/DK/280/2022 z dnia 31 grudnia 2021 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości dróg. Wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 119 486,12 zł brutto.

- W ramach umowy nr ZLEC-W/10594/DK/280/2022 z dnia 31 grudnia 2021 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice oraz mycia ekranów akustycznych o łącznej wartości wykonanych usług w okresie sprawozdawczym 5 920,00 zł brutto.

Przetargi:

- W dniu 9 września 2022r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy Szarotek i ulicy Storczykowej”. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 03.10.2022 r. – najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

- Dnia 05.10.2022r., w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego, komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę na wykonywanie prac związanych z naprawami cząstkowymi jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, na zimno oraz emulsją                         i grysem ulic Miasta Skierniewice. Wybrany wykonawca: DROGPOL Mariusz Runkwitz ul. Wittenberga 9 m.10, 96-300 Żyrardów. Całkowita wartość umowy wynosi                             150 000,00 zł brutto. Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy z ww. Wykonawcą.

- Dnia 06.10.2022r., w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego, komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę na bieżące utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych                       w mieście Skierniewice. Wybrany wykonawca: P.P.H.U. „GESSEK” Waldemar Gensek,  ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów. Całkowita wartość umowy wynosi: 150 000,00 zł brutto. Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy z ww. Wykonawcą.

- W dniu 14.10.2022 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Konserwacja i odnawianie znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Skierniewice”. Termin otwarcia ofert 24.10.2022 r.

Inwestycje drogowe:

- Trwa realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok                            w Skierniewicach”, dofinansowanej z programu „Polski Ład”. Zadanie realizuje firma                     MR INSTAL Makowski sp.j. z siedzibą przy ul. Podchorążych 51 lok. 1, 94-234 Łódź.  Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 25.11.2024r. całkowita wartość inwestycji -  3 433 422,00 zł.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa / rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową”. Wykonawcą jest Skanska S.A. z siedzibą przy                     Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa. Wartość robót: 41 277 873,90 zł brutto, umowny termin realizacji robót budowlanych to 450 dni od dnia podpisania umowy.

- Trwa realizacja usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Nadzór wielobranżowy nad Budową / rozbudową ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową”. Wykonawcą jest Progres Zbigniew Witczak, ul. Nowomiejska 19, 96-100 Skierniewice. Wartość umowy: 195 570,00 zł brutto.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Gwardzistów i ulicy Podchorążych na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Powstańców Warszawy”. Wykonawcą robot jest JKM Mirex Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Wartość robót: 3 928 926,88 zł brutto, końcowy termin wykonania to 280 dni od podpisania umowy.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- Dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego                              i sygnalizacji świetlnej, dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, na łączną kwotę  202 393,91 zł brutto.

- Dokonano zapłaty na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, za dzierżawę konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu podwieszenia na nich urządzeń oświetleniowych, na łączną kwotę  8 178,68 zł brutto za miesiąc sierpień 2022r.

- Uiszczono opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w łącznej wysokości w 53 503,00 zł brutto.

- Dokonano zapłaty na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice, za wykonanie usługi usuwaniu pojazdów z dróg publicznych i stref ruchu znajdujących się na obszarze administracyjnym Miasta Skierniewice oraz prowadzeniu całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z obszaru administracyjnego Miasta Skierniewice, w wysokości 8 715,00 zł brutto.

- Na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2016 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawartej w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7, dokonano rozliczenia rekompensaty za miesiąc wrzesień 2022 r. uznając kwotę 19 600,87 zł. Wypłacono zaliczkę rekompensaty na miesiąc październik 2022 r.                    w kwocie 478 678,88 zł.

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

Wykonując postanowienia uchwały Nr LIII/120/2018 Rady Miejskiej w Skierniewicach                        z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 282 o powierzchni 0,0635 ha, położonej przy ul. Balcerowskiej w Skierniewicach (obręb 7), w dniu 12 października 2022 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 282 o powierzchni 0,0635 ha, położonej w obrębie 7, przy                        ul. Balcerowskiej w Skierniewicach stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice. Cena wywoławcza wynosiła 105.500,00 zł  brutto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i 	nie przystąpił do przedmiotowego przetargu.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu wniosków przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Prezydent Miasta postanowił:

- o dokonaniu wynajmu na rzecz czteroosobowego gospodarstwa domowego p. M. Sz. lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach, w wyniku zamiany zajmowanego dotychczas przez tę rodzinę lokalu mieszkalnego przy                                 ul. Sobieskiego w Skierniewicach;

- o zawarciu z p. G. P. umowy najmu zajmowanego lokalu w budynku przy                                    ul. Waryńskiego w Skierniewicach, jako lokalu socjalnego, na okres 2 lata, tytułem realizacji prawomocnego wyroku sądowego orzekającego eksmisję ww. pozwanej                       z zajmowanego lokalu z tytułu orzeczonej eksmisji z zajmowanego lokalu                                        z przysługującym uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. A. Z. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, lokalu zamiennego w zasobie mieszkaniowym miasta Skierniewice przy ul. Rawskiej                            w Skierniewicach w związku z decyzją Nr 34/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB. 7356/143/1370/AS/2021 z dnia 24.11.2021 r., zakazującą po dniu 31.12.2022 r. użytkowania wschodniej części budynku, usytuowanego na działce nr ew. gruntów 239, położonej w Skierniewicach przy                           ul. Ogrodowej;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. G. K. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, lokalu zamiennego w zasobie mieszkaniowym miasta Skierniewice przy ul. Rawskiej                             w Skierniewicach w związku z decyzją Nr 34/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB. 7356/143/1370/AS/2021 z dnia 24.11.2021 r., zakazującą po dniu 31.12.2022 r. użytkowania wschodniej części budynku, usytuowanego na działce nr ew. gruntów 239, położonej w Skierniewicach przy                                      ul. Ogrodowej;

- o przywróceniu p. M. B. zam. Skierniewice, ul. Sienkiewicza, tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach w związku ze spłatą istniejącego na koncie finansowym lokalu zadłużenia w opłatach;

- o wydaniu zarządzenia Nr 224.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyjęcia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Skierniewice.

VI. Rozwój gospodarczy, SPORT  i  Sprawy Społeczne

W okresie sprawozdawczym:

- Przygotowano plan budżetu Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych na 2023 rok;

- Sporządzono informację dla Wydziału Finansowego dotyczącą planu, kosztów realizacji zadania oraz poniesionych wydatków dotyczących realizacji zadań polegających na: „Prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skierniewicach” oraz „Realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych”;

- Przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego aktualizację potrzeb na Kartę Dużej Rodziny;

- Przekazano do szkół list organizatora V Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka edycja 2022/2023 - Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym wraz z pismem Prezydenta Miasta oraz formularzem decyzji szkoły;

- Przekazywano w każdy wtorek informację do Wojewody o liczbie nowych miejsc opieki utworzonych dla dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- Ogłoszono listę projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2023;

- Sporządzono dla Wojewody Łódzkiego zbiorczą informację kwartalną o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Skierniewice.

- Aneksowano umowę z Pływalnią Miejską „Nawa” w Skierniewicach na zwiększenie środków na pokrycie działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS” na terenie Miasta Skierniewice;

- Aneksowano umowę z Pływalnią Miejską „Nawa” w Skierniewicach na zwiększenie środków na pokrycie kosztów w sprawie podjęcia działań wspierających Program „Skierniewicka Karta Seniora” na terenie Miasta Skierniewice;

- Aneksowano umowę z Centrum Kultury i Sztuki na zwiększenie środków na pokrycie kosztów w sprawie podjęcia działań wspierających Program „Skierniewicka Karta Seniora” na terenie Miasta Skierniewice;

- Aneksowano umowę z Centrum Kultury i Sztuki na zmniejszenie środków na pokrycie kosztów w sprawie podjęcia działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice;\

- Dokonano przeglądu defibrylatorów znajdujących się na terenie miasta Skierniewice;

- Zawarto umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego                      w Skierniewicach na świadczenie usług z zakresu badań ultrasonograficznych piersi USG dla mieszkanek miasta Skierniewice w wieku 18 do 49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji Jak Dbam Tak Mam w roku 2022.

Ponadto Prezydent Miasta:

- wyraził zgodę na sfinansowanie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Skierniewice i pokrycie kosztów przejazdu w tym celu;

- wyraził zgodę na zlecenie produkcji teatralnego spektaklu profilaktycznego pod tytułem „Dziady” , który powstanie na potrzeby działań profilaktycznych w których wezmą udział dzieci, młodzież i dorośli;

- objął Patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice turniej koszykówki pod nazwą Basket Kids Cup – Ogólnopolski Turniej Koszykówki;

- objął Patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice bieg z okazji 8-lecia Skierniewickich Poranków Biegowych pn. "IV Porankowy Półmaraton Leśny";

- wydał zarządzenie Nr 220.2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyznania nagród               i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zdecydował o przyznaniu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym                  w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r.

- wręczył torby podróżne z ologowaniem zawodnikom UKS NAWA Skierniewice                            w ramach podziękowań za promowanie Miasta Skierniewice;

- udzielił wsparcia dla wydarzenia „Nie stracić ani minuty” Ogólnopolska peregrynacja relikwii bł. Carlo Acutisa, biegi lekkoatletyczne o puchar Prezydenta Miasta Skierniewice;

- ufundował Puchary na podsumowanie współzawodnictwa Sportowego Szkół 2021/2022 (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada);

- dofinansował przejazd zawodników UKS „VIS” Skierniewice na Mistrzostwa Polski                U-16;

- wsparł wydarzenie Klubu Turystyki Rowerowej „PIASTa” Oddział PTTK Szaniec, Jubileuszowy XX Rajd Pieczonego Ziemniaka;

- sfinansował przejazd uczniów na zawody w Uniejowie;

- aneksował polisę na ubezpieczenie mienia (place zabaw i siłownie plenerowe) od wszystkich ryzyk;

- zorganizował konferencję profilaktyczną pn.”Badanie Stanu Emocjonalnego Uczniów                      i ich funkcjonowaniu po nauce zdalnej w związku z COVID 19” w ramach działań Strefy Świadomych Emocji;

- podpisał umowę użyczenia z Centrum Kultury i Sztuki na bezpłatne użytkowanie sali                       z przeznaczeniem na zajęcia w ramach projektu profilaktycznego „Strefa Świadomych Emocji” pn. „Trening Umiejętności Społecznych”;

- zarządzeniem nr 219/2022 z dnia 28 września 2022 roku ogłosił konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu badań ultrasonograficznych piersi USG dla mieszkanek miasta Skierniewice w wieku 18 do 49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji Jak Dbam Tak Mam w roku 2022.

- rozstrzygnął i ogłosił wyniki konkursu ofert na świadczenie usług z zakresu badań ultrasonograficznych piersi USG dla mieszkanek miasta Skierniewice w wieku 18 do                     49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji Jak Dbam Tak Mam w roku 2022;

- sfinansował materiały na potrzeby akcji „Jak dbam tak mam” w ramach działań profilaktycznych „Strefa Świadomych Emocji”;

- przygotował projekt uchwały do zaopiniowania przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Skierniewice w 2023 roku;

- ogłosił nabór dzieci do uczestnictwa w warsztatach pn. Trening Umiejętności Społecznych w ramach Strefy Świadomych Emocji.

VII. KULTURA  I  PROMOCJA

Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zamówienia w postaci kalendarzy książkowych, ściennych, biuwarów na rok 2023 oraz gadżetów z logo Miasta Skierniewice.

VIII. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Jażdżyk