pkt

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 19 października do 15 listopada 2021 roku

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice                       w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na  dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021:                   w dziale 926, rozdział 92601 paragraf 6050 na zadaniu inwestycyjnym ,,Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach” zmniejsza się wartość wydatków w 2021r. o kwotę 569.250,00zł:

- Wartość całkowita pozostaje bez zmian – 10.000.000,00zł,

- Wydatki poniesione do 31.12.2020r – 307.683,72zł,

- Wartość wydatków na 2021r – 30.750,00zł,

- Wartość wydatków na 2022r. – 3.300.000,00zł,

- Wartość wydatków na 2023r. –  2.000.000,00zł,

- Wartość wydatków na 2024r. – 3.000.000,00zł,

- Wartość wydatków na 2025r. – 1.361.566,28zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr IK.272.72.2019 z dnia 22.10.2019 r. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z/s Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagro-dzenia należnego Wykonawcy z kwoty 877.758,58 zł brutto na kwotę 800.228,90 zł brutto na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021”.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr IK.272.21.2021 z dnia                                                12.08.2021r. z  Przedsiębiorstwem Produkcji Handlu i Usług „WIKAM” siedzibą 96-100 Skierniewice, ul. Lelewela 5,  w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania robót do dnia 10.12.2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji wraz z remontami towarzyszącymi budynków zlokalizowanych przy ul. Batorego 2 i Rynek 15                                   w Skierniewicach”.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr IK.272.6.2021 z dnia 15.07.2021r. z JKM Mirex Sp. z o.o. z siedzibą 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 9                    w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania robót do dnia 17.12.2021r. zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach”.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021:                   w dziale 921, rozdział 92113 na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach” zwiększa się wartość planowanych w 2021r wydatków o kwotę 250.000,00zł. Wartość całkowita po zmianach: 3.850.000,00zł. Środki proponuje się pokryć z rezerwy budżetowej.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021 oraz w WPF Miasta Skierniewice:

- w dziale 700, rozdział 70005 na zadaniu inwestycyjnym pn: „Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok                           w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5a” zwiększa się wartość całkowitą zadania                       o kwotę 30.000,00zł. Wartość całkowita po zmianach: 530.000,00zł. Rok 2021                           – 20.000,00zł. Rok 2022 – 510.000,00zł.

- w dziale 700, rozdział 70005 na zadaniu inwestycyjnym pn: „Częściowy remont budynków wraz z termomodernizacją elewacji przy ul. Ogrodowej 1 i Ogrodowej 3” zmniejsza się wartość planowanych w 2021r wydatków o kwotę 30.000,00zł. Wartość całkowita po zmianach: 119.000,00zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w WPF Miasta Skierniewice:                 wprowadzenie w Dziale 700 Rozdział 70005 paragraf 6050 nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Kozietulskiego 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia lokali mieszkalnych”, z zakresem rzeczowym: opracowanie dokumentacji i realizacja prac. Wartość całkowita zadania: 100.000,00 zł. Termin realizacji: 2021/2022. Rok 2021 – 0,00 zł, rok 2022- 100.000,00 zł.

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

- Dnia 21.10.2021 roku zostało podpisanych 8 umów na przebudowę przejść dla pieszych               w tym 2 na zadania gminne i 6 na zadania powiatowe. Zadania te uzyskały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowy podpisano pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Łódzkiego, a Miastem Skierniewice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Skierniewice. Wnioski                             o dofinansowanie złożono w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, ogłoszonym w lipcu 2021 r.

Zadania gminne

- 16/GPII/2021 z dn. 22.10.2021 r. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu                         ul. Szarych Szeregów nr 163212 E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską)                           w Skierniewicach”.

- 17/GPII/2021 z dn. 22.10.2021 r. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu                           ul. Północnej nr 163132 E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską)                                               w Skierniewicach”.

Zadania powiatowe

- 10/PPII/2021 z dn. 22.10.2021 r. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu                       ul. Nowobielańskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów)                           w Skierniewicach”.

- 16/PPII/2021 z dn. 22.10.2021 r. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu                            ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach”.

- 17/PPII/2021 z dn. 22.10.2021 r. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu                        ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skierniewicach”.

- 27/PPII/2021 z dn. 22.10.2021 r. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu                        ul. Rawskiej nr 1301 E (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach”.

- 28/PPII/2021 z dn. 22.10.2021 r. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu                      ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skierniewicach”.

- 36/PPII/2021 z dn. 22.10.2021 r. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu                         ul. Zadębie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach”.

- Dnia 25.10.2021 roku podpisano umowę nr 459/2021 pomiędzy Skarbem Państwa                           - Wojewodą Łódzkim Panem Tobiaszem Bocheńskim a Miastem Skierniewice dotyczącą udzielenia dotacji celowej na zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Rządowego programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Dotacja celowa udzielona jest na realizację w roku 2021 zadań objętych w ramach Priorytetu 3 Programu - ,,Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, polegających na wspieraniu organów prowadzących szkoły poprzez zakup nowości wydawniczych(książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje w sferze zainteresowania uczniów                            i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wsparcie finansowe                     w formie dotacji zostało udzielone w wysokości 57 000,00 zł:

- Przedszkole nr 4 – kwota dotacji – 3 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 750,00 zł;

- Przedszkole nr 8 ,,Zielony Zakątek” – kwota dotacji – 3000,00 zł, kwota wkładu własnego – 750,00 zł;

- Przedszkole nr 10 – kwota dotacji – 3 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 750,00 zł;

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza – kwota dotacji – 12 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 3 000,00 zł;

- Technikum im. Ppłk. Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół nr 4 – kwota dotacji                     – 12 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 3 000,00 zł;

- Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa – kwota dotacji – 12 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 3 000,00 zł;

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie – kwota dotacji – 12 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 3 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji –  57 000,00 zł , wkładu własnego – 14 250,00 zł.

- Dnia 25.10.2021 roku podpisano również umowę nr 391/2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim Panem Tobiaszem Bocheńskim w imieniu którego działa Łódzki Kurator Oświaty, a Miastem Skierniewice dotyczącą udzielenia dotacji                                    z programu ,,Aktywna Tablica edycja 2021.” Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji w wysokości 153 800,00 zł z budżetu państwa na realizację przedmiotu umowy polegającym na zakupie pomocy dydaktycznych dla szkół:

- Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół nr 3                               – wnioskowana kwota wsparcia – 14 000,00 zł – deklarowana kwota wkładu własnego - 3 500,00 zł – całkowity koszt realizacji zadania – 17 500,00 zł;

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie – wnioskowana kwota wsparcia – 35 000,00 zł – deklarowana kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł                               – całkowity koszt realizacji zadania - 43 750,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka – wnioskowana kwota wsparcia – 34 800,00 zł – deklarowana kwota wkładu własnego – 8 700,00 zł – całkowity koszt realizacji zadania – 43 500,00 zł;

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza – wnioskowana kwota wsparcia                  – 35 000,00 zł – deklarowana kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł – całkowity koszt realizacji zadania – 43 750,00 zł;

- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej – wnioskowana kwota wsparcia                  – 35 000,00 zł – deklarowana kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł – całkowity koszt realizacji zadania – 43 750,00 zł.

Wnioskowana kwota wsparcia z programu rządowego ogółem – 153 800,00 zł. Deklarowana kwota wkładu własnego ogółem – 38 450,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania ogółem – 192 250,00 zł.

- Od dnia 22.07.2021 roku wystartował w budynku Urzędu Miasta przy ulicy                       Senatorskiej 12 punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Punkt ma                                  w bezpośredni sposób ułatwić mieszkańcom Miasta aplikowanie o środki. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą pozyskać środki na wymianę starych pieców                           i ocieplenie domów. Aby jednak skutecznie pozyskać pieniądze, niezbędne jest poprawne wypełnienie wniosku oraz jego prawidłowe złożenie. Do dnia 15.11.2021 roku złożono            91 wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

III. DROGI I KOMUNIKACJA

Bieżące utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były następujące prace:

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą  w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego nr 75 A – w ramach zawartej umowy nr ZLEC-W/9120/DK/260/2020                             z 28.12.2019r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 31 800,00 zł brutto za miesiąc październik 2021r.

- Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice, wykonywana przez  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/10185/DK/76/2021                       z 31.03.2021r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania kanalizacji deszczowej, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 7 560,00 zł brutto za miesiąc październik 2021r.

- Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, wykonywane przez Firmę ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Gdańska nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/9963/DK/73/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 18 660,33 zł brutto.

- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonywane przez ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Gdańska nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/9962/DK/72/2020 z dnia           29 grudnia 2020 r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej oraz usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych i odebranych usług w okresie objętym informacją wyniosła 9 594,00 zł brutto.

- W ramach umowy REM-W/9990/DK/74/2021, zawartej w dniu 13.01.2021r. z firmą GESSEK Waldemar Gensek, ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów, zlecono i wykonano prace związane z remontem nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 45 156,99 zł brutto.

- W ramach umowy nr ZLEC-W/9420/DK/260/2020 z dnia 27 grudnia 2019 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice oraz mycia ekranów akustycznych o łącznej wartości wykonanych usług w okresie sprawozdawczym 5 920,00 zł brutto.

Przetargi:

- W dniu 2 listopada 2021 r. otwarto oferty na realizację zamówienia pn.

- Część I: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. gen. A. Narbuta-Łuczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Prusa) w Skierniewicach”,

- Część II: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E. Jaworskiego) w Skierniewicach”,

- Część III: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) w Skierniewicach”,

- Część IV: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Czystej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską) w Skierniewicach”,

- Część V: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skierniewicach”,

- Część VI: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowską) w Skierniewicach”,

- Część VII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach”,

- Część VIII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. K. Przerwy-Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach”,

- Część IX: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) w Skierniewicach”,

- Część X: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach”,

- Część XI: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach”,

- Część XII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach”,

- Część XIII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. św. M. M. Kolbe (przy skrzyżowaniu z ul. Parowozową) w Skierniewicach”,

- Część XIV: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. W. Stwosza) w Skierniewicach”. Trwa procedura oceny ofert.

- W dniu 8 listopada 2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie podstawowym bez negocjacji w celu wyłonienia wykonawcy na realizację dla zadania pn.:

- Część I: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skierniewicach”,

- Część II: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach”,

- Część III: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobielańskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skierniewicach”,

- Część IV: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów                           nr 163212E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach”,

- Część V: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach”,

- Część VI: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skierniewicach”,

- Część VII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E                        (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach”,

- Część VIII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zadębie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach”,

- Część IX: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. gen. A. Narbuta-Łuczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Prusa) w Skierniewicach”,

- Część X: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach”,

- Część XI: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach”,

- Część XII: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. św. M. M. Kolbe (przy skrzyżowaniu z ul. Parowozową) w Skierniewicach”.

Termin otwarcia ofert 23.11.2021 r.

Inwestycje drogowe:

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego                             z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz                  z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego                   w Skierniewicach, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35:  pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III". Wykonawcą jest Skanska S.A.                       z siedzibą przy Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa. Wartość robót: 37 111 460,11 zł brutto, termin realizacji do 31.10.2022r.

- Trwa realizacja usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35:  pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III". Wykonawcą jest Pilamis Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 133d, lok. 127, 92-318 Łódź. Wartość umowy: 488 925,00 zł brutto.

- Trwa realizacja zadań inwestycyjnych pn.

- Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej                                    –  2 181 103,07 zł brutto,

- Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej – Curie (odc. do ul. Jana Brzechwy)                             – 306 666,02 zł brutto.

Wykonawcą robot jest JKM Mirex z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 9. Termin wykonania robót to 30 listopad 2021 r.

- W dniu 4 listopada odstąpiono od zawartej umowy z Aglet Sp. z o.o. z siedzibą                              w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 na realizację zadania inwestycyjnego                        pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Halinów” z winy Wykonawcy.

- Trwa realizacja zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego:

- „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolbe sięgacz (przy sklepie”) - ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Skrzypka” - ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o.                  z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Bohaterów Westerplatte” -  ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego – sięgacz ul. Trzcińskiej i ul. Cichej” MR INSTAL Makowski sp.j. z siedzibą w Łodzi, ul. Podchorążych 51 lok. 1. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 17.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Trzcińska do ul. Granicznej” - ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Poziomkowa”  - ELPROJECT POLSKA Sp.                   z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- Dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego                              i sygnalizacji świetlnej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, na łączną kwotę  312 493,02 zł brutto;

- Dokonano zapłaty na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,                  za dzierżawę konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu podwieszenia na nich urządzeń oświetleniowych na łączną kwotę  8 187,68 zł brutto za miesiąc październik 2021r.;

- Uiszczono opłatę za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan”                         Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice. Z tytułu zawartej umowy nr 83/D/2021 z 31 marca 2021r. usługodawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 59 261,87 zł brutto za miesiąc październik 2021r.;

- Dokonano zapłaty na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice, na wykonanie usługi usuwaniu pojazdów z dróg publicznych i stref ruchu znajdujących się na obszarze administracyjnym Miasta Skierniewice oraz prowadzeniu całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z obszaru administracyjnego Miasta Skierniewice w wysokości 6 510,00 zł brutto;

- Wykonano usługę zarządzania i eksploatacji systemu rowerowe Łódzkie w ramach umowy KONSERWAC-W/8948/DK/60/2019 z dnia 24 lipca 2018 r. zawartej z NB Serwis Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, za kwotę 19 854,80 zł brutto;

- Na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2016 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartej w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7, dokonano rozliczenia rekompensaty za miesiąc październik 2021 r. uznając kwotę 20 276,98 brutto. Wypłacono zaliczkę rekompensaty na miesiąc listopad                             w wysokości 423 146,35 zł.

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

Wykonując postanowienia uchwały Nr XLIV/155/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia                     23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 115 o powierzchni 0,5241 ha, położonej przy ul. Grabina w Skierniewicach – w dniu 20 października 2021 roku przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 115 o powierzchni 0,5241 ha, położonej przy ul. Grabina w Skierniewicach. Cena wywoławcza wynosiła 378.308,00 zł. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przedmiotowego przetargu.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu wniosków przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Prezydent Miasta postanowił:

- o skierowaniu p. I. S. i p. T. S. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, do wynajmu lokalu                       w budynku przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach jako lokalu zamiennego w związku                  z decyzją Nr 29/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB. 7356/142/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021 r., zakazującej  po dniu 31.01.2022 r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna), usytuowanego na działce nr ew. gruntów 240, położonej w Skierniewicach przy                              ul. Ogrodowej w Skierniewicach;

- o skierowaniu p. S. Ś. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, do wynajmu lokalu w budynku przy ul. Batorego w Skierniewicach jako lokalu zamiennego w związku  z decyzją                      Nr 28/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB.7356/123/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021 r., zakazującej  po dniu 31.01.2022 r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego (front), usytuowanego na działce nr ew. gruntów 240, położonej w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej w Skierniewicach;

- o odmowie przedłużenia umowy najmu zajmowanego przez p. W. B. z rodziną lokalu socjalnego w budynku przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach na kolejny okres czasu ze względu na przekroczenie wysokości  średniego  dochodu  miesięcznego  na  osobę                         w  gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jednocześnie o wyrażeniu zgody  na zawarcie z p. W. B. umowy najmu na zajmowany lokal przy ul. Domarasiewicza                           w Skierniewicach na czas nieoznaczony ze względu na poziom średniego dochodu miesięcznego tego gospodarstwa domowego;

- o odmowie przedłużenia umowy najmu zajmowanego przez p. J. S. z żoną  A. S. lokalu socjalnego w budynku przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach na kolejny okres czasu ze względu na przekroczenie wysokości  średniego  dochodu  miesięcznego  na  osobę                     w  gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jednocześnie o wyrażeniu zgody na zawarcie z p. J. S. umowy najmu na zajmowany lokal przy ul. Sobieskiego                                     w Skierniewicach na czas nieoznaczony ze względu na poziom średniego dochodu miesięcznego tego gospodarstwa domowego;

- o odmowie przedłużenia umowy najmu zajmowanego przez p. D. F. z rodziną lokalu socjalnego w budynku przy ul. Mickiewicza w Skierniewicach na kolejny okres czasu ze względu na przekroczenie wysokości  średniego  dochodu  miesięcznego  na  osobę                       w  gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jednocześnie o wyrażeniu zgody na zawarcie z p. D. F. umowy najmu na zajmowany lokal przy ul. Mickiewicza                                  w Skierniewicach na czas nieoznaczony ze względu na poziom średniego dochodu miesięcznego tego gospodarstwa domowego;

- o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy najmu zajmowanego przez p. N. F. lokalu socjalnego  usytuowanego w budynku komunalnym przy ul. Rawskiej w Skierniewicach  na okres kolejnych 5 lat, licząc od dnia wygaśnięcia dotychczasowej umowy najmu przedmiotowego lokalu;

- o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy najmu zajmowanego przez p. W. M. lokalu socjalnego w budynku przy  ul. Rawskiej w Skierniewicach, na okres  kolejnych 5 lat, licząc od dnia wygaśnięcia dotychczasowej umowy najmu przedmiotowego lokalu;

- o odmowie przedłużenia umowy najmu zajmowanego przez p. Z. S. lokalu socjalnego                 w budynku przy ul. Rawskiej w Skierniewicach na kolejny okres czasu ze względu na przekroczenie wysokości  średniego dochodu miesięcznego  na  osobę  w  gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jednocześnie o wyrażeniu zgody na zawarcie z p. Z. S. umowy najmu na zajmowany lokal przy ul. Rawskiej w Skierniewicach na czas nieoznaczony ze względu na poziom średniego dochodu miesięcznego tego gospodarstwa domowego;

- o skierowaniu p. W. R. zam. Skierniewice, ul. Rawska, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, niskiego dochodu miesięcznego oraz stanu zdrowia wnioskodawcy;

- o skierowaniu p.p. M. i S. P. zam. Skierniewice, ul. Sobieskiego, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, niskiego dochodu miesięcznego oraz stanu zdrowia wnioskodawców;

- o  dokonaniu wynajmu  na rzecz p.  A. J. z dziećmi zam. Skierniewice, ul. Batorego, lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach, w wyniku zamiany zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego przy ul. Batorego                                     w Skierniewicach, z tytułu stanu zdrowia córki L. K.;

- o skierowaniu p. J. K.-Ś. zam. Skierniewice, ul. Mickiewicza, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, niskiego dochodu miesięcznego oraz stanu zdrowia wnioskodawcy;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. B. Ch. z dziećmi zam. Skierniewice, ul. Mszczonowska,            lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach, położonego na parterze budynku w wyniku zamiany zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego, położonego na I piętrze budynku przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach, z tytułu stanu zdrowia syna J. Ch.;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. K. O. z synem P. P.  zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, zamiennego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rawskiej w Skierniewicach                           w związku z decyzją Nr 29/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB.7356/142/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021 r., zakazującej  po dniu 31.01.2022r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna), należącego do zasobu mieszkaniowego miasta Skierniewice, usytuowanego                                      w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. D. S. zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, lokalu                           w budynku przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach jako lokalu zamiennego w związku                 z decyzją Nr 28/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB. 7356/123/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021 r., zakazującej  po dniu 31.01.2022 r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego (front), usytuowanego  w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej;

- o dokonaniu wynajmu na rzecz p. St. K. z żoną D. K.  zam. Skierniewice, ul. Ogrodowa, zamiennego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach                 w związku z decyzją Nr 27/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice znak: PINB.7356/141/1131/AS/2021 z dnia 13.09.2021 r., zakazującej po dniu 31.01.2022r. użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w części wewnętrznej tej nieruchomości, położonej w Skierniewicach przy                                      ul. Ogrodowej;

- wyrazić zgodę na zawarcie ugody pozasądowej i zapłatę na rzecz Agencji Mienia Wojskowego o/Bydgoszcz zgłoszonych wobec Miasta Skierniewice roszczeń odszkodowawczych w wysokości 780,20 zł, z tytułu niedostarczenia w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. lokalu socjalnego na rzecz osoby, wobec której orzeczona została eksmisja;

- wyrazić zgodę na zapłatę zgłoszonego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.                               w Skierniewicach do Gminy Miasto Skierniewice roszczenia odszkodowawczego                           w wysokości 103.607,52 zł. z tytułu niedostarczenia w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na rzecz lokatorów lokali zarządzanych przez ZGM Sp. z o.o., którym w prawomocnych wyrokach sądowych orzeczono eksmisje z zajmowanych lokali;

- wyrazić zgodę na zawarcie ugody pozasądowej i zapłatę na rzecz A.Ch.G zam. Pamiętna,                             gm. Skierniewice, zgłoszonego wobec Miasta Skierniewice roszczenia odszkodowawczego w wysokości 5.062,18 zł,  z tytułu niedostarczenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  lokalu socjalnego na rzecz osoby, wobec której orzeczona została eksmisja;

- wyrazić zgodę na zapłatę zgłoszonego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. do Gminy Miasto Skierniewice roszczenia odszkodowawczego w wysokości 2.799,39 zł, z tytułu niedostarczenia w okresie od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. lokalu socjalnego na rzecz osób, wobec których orzeczona została eksmisja;

- wyrazić zgodę na przedłużenie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu komunalnego usytuowanego przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach  na rzecz p. D.S. z uwagi na uzyskiwany przez gospodarstwo domowe ww. osoby dochód;

- wyrazić zgodę na przedłużenie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu komunalnego usytuowanego przy ul. Rawskiej w Skierniewicach na rzecz p. I.S. z uwagi na uzyskiwany przez gospodarstwo domowe ww. osoby dochód;

- wyrazić zgodę na przedłużenie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu komunalnego usytuowanego przy ul. Rawskiej w Skierniewicach  na rzecz p. T.R. z uwagi na uzyskiwany przez gospodarstwo domowe ww. osoby dochód;

- wyrazić zgodę na przedłużenie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu komunalnego usytuowanego przy ul. Lelewela w Skierniewicach na rzecz p. M. F. z uwagi na uzyskiwany przez gospodarstwo domowe ww. osoby dochód.

VI. Rozwój gospodarczy, SPORT  i  Sprawy Społeczne

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta:

- rozstrzygnął i ogłosił wyniki konkursu ofert na świadczenie usług z zakresu badań ultrasonograficznych piersi USG dla mieszkanek miasta Skierniewice w wieku 18 do 49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji Jak Dbam Tak Mam w roku 2021;

- w dniu 16 listopada 2021 ogłosił wyniki konsultacji projektu  „Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         i o wolontariacie na rok 2022” oraz przygotował projekt uchwały w sprawie przyjęcia tego Programu;

- wyraził zgodę na sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci w Bibliotece przy ul. Szarych Szeregów 6 i w Tajemniczym Ogrodzie;

- wyraził zgodę na sfinansowanie w czterech szkołach warsztatów profilaktycznych obejmujących w szczególności problematykę readaptacji, reintegracji po okresie zdalnej edukacji oraz trudnych emocji wywołanych pandemią COVID 19 w celu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach projektu Strefa Świadomych Emocji oraz szkoleń dla nauczycieli w tych szkołach;

- udzielił wsparcia dla  wydarzenia 1/16 Pucharu Polski mecz  Unia Skierniewice – Lech Poznań;

- Zarządzeniem nr 217.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie nagród                      i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

- Zarządzeniem nr 218.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

- Zarządzeniem nr 196.2021 z dnia 27 października 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku;

- zawarł porozumienie z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych z siedzibą w Łodzi                      w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Skierniewice                       w 2022 r.;

- ogłosił nabór kandydatów  do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku;

- zlecił opracowanie dwóch programów profilaktycznych alkoholowego i narkotykowego na rok 2022.

Ponadto:

- zawarto umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego                       w Skierniewicach na świadczenie usług z zakresu badań ultrasonograficznych piersi USG dla mieszkanek miasta Skierniewice w wieku 18 do 49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji Jak Dbam Tak Mam w roku 2021;

- przekazano do Urzędu Statystycznego w Krakowie Sprawozdanie - aktualny na dzień                      30 września 2021 r. wykaz żłobków, oddziałów żłobkowych przy przedszkolach oraz klubów dziecięcych działających na terenie miasta Skierniewice;

- przekazano do Biura Rzecznika Praw Dziecka informację o podjętych działaniach                         w żłobku w zakresie okresu adaptacji  dzieci;

- przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego harmonogram działań związanych                  z powołaniem i pracami komisji konkursowej mającej opiniować oferty złożone                              w otwartym konkursie przeprowadzanym na powierzenie prowadzenia punków przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

- dokonano przeglądu defibrylatorów znajdujących się na terenie miasta Skierniewice                            i wymieniono w nich elektrody.

VII. KULTURA  I  PROMOCJA

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Skierniewice wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej polegającej na wyłonieniu wykonawcy zamówienia w postaci dostarczenia materiałów promocyjnych z logo miasta oraz wyznaczenie i upoważnienie osoby do wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego.

VIII. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta na 2021 rok – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Jażdżyk