pkt

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 5 sierpnia do 20 września 2021 roku

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice                       w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na  dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021:

- W dziale 926, rozdział 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” zwiększa się wartość planowanych w 2021r wydatków o kwotę 56.350,00 zł. Wartość całkowita po zmianach: 306.350,00 zł.

- W dziale 926, rozdział 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy                                    ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” zmniejsza się wartość planowanych                      w 2021 r. wydatków o kwotę 56.350,00 zł. Wartość całkowita po zmianach: 43.650,00zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panem Andrzejem Łuczyńskim prowadzącym działalność pod nazwą DOM-LUX Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łuczyński z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. Westerplatte 9, na wykonanie robót podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4” za kwotę 26.016,26zł + VAT co daję kwotę brutto 32.000,00zł z terminem realizacji do 10.09.2021r.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr IK.272.2.2021 z dnia 01.06.2021r z Panem Andrzejem Łuczyńskim prowadzącym działalność pod nazwą DOM-LUX Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łuczyński z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. Westerplatte 9, w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4” do dnia 10.09.2021r.

- Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4” – Prezydent Miasta wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr IK.7013.11.5.2021 z dnia 08.07.2021r z Henrykiem Szychowskim prowadzącym działalność pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych Henryk Szychowski                   z siedzibą 96-100 Skierniewice, ul. Ziołowa 1, w zakresie dotyczącym zmiany terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi do dnia 10.09.2021r. oraz wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr IK.7013.11.6.2021 z dnia 08.07.2021r                            z Marcinem Laska prowadzącym działalność pod nazwą PRO-INSTAL Marcin Laska                     z siedzibą w 96-100 Skierniewice , ul. Mszczonowska 18A lok.8, w zakresie dotyczącym zmiany terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi do dnia 10.09.2021r.

- Na  zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach” –  Prezydent Miasta wyraził zgodę na aneksowanie umowy                                 nr IK.272.47.2020 z dnia 01.12.2020 r. z firmą POL-KAM Kamil Baran, ul. Mickiewicza 24B/14, 96-100 Skierniewice  w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania zadania do dnia 30.09.2021r.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021 oraz w WPF Miasta Skierniewice: w Dziale 900 Rozdział 90001 paragraf 6050 na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022 – II edycja”, zmienia się termin realizacji zadania na lata: 2021/2023. Wartość całkowita pozostaje bez zmian: 412.600,00 zł, Rok 2021: 20.000,00 zł, rok 2022: 192.600,00 zł, rok 2023 – 200.000,00 zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej – zgodnie                       z ustawą – Prawo zamówień publicznych, celem wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych:

- Część I: „Budowa mini trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”,

- Część II: „Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy                   ul. Nowobielańskiej 102”,

i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 926 rozdział 92601.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej                      – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach”                             i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 926 rozdział 92695.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej                     – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Spełniamy marzenia maluchów-budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sioło”, Budy Grabskie)” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja                              – Zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 926 rozdział 92695.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej – zgodnie                      z ustawą Prawo zamówień publicznych, celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy                             ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja                             – Zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 926 rozdział 92695.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej – zgodnie                   z ustawą Prawo zamówień publicznych, celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Częściowy remont budynków wraz z termomodernizacją elewacji przy ul. Ogrodowej 1 i Ogrodowej 3” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 700 rozdział 70005.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej                  – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, celem wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice)” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja – Zastępcę Prezydenta Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 921 rozdział 92195.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” z Panem Henrykiem Szychowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych Henryk Szychowski z siedzibą w Skierniewicach, ul. Ziołowa 1.                   na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót elektrycznych na                           w/w zadaniu inwestycyjnym  za kwotę 4.800,00zł brutto.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Miasta na rok 2021 oraz w WPF Miasta Skierniewice:

- W dziale 700, rozdział 70005 na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok                               w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5a” zwiększa się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę 300.000,00zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata: 2021/2022. Wartość całkowita po zmianach: 500 000,00 zł. Wartość wydatków                 w roku 2021 – 20.000,00 zł, rok 2022 – 480.000,00 zł.

- W dziale 801, rozdział 80120 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach” zmniejsza się wartość wydatków w 2021 roku o kwotę 300.000,00 zł. Wartość całkowita pozostaje bez zmian: 2.200.000,00 zł. Rok 2021 – 900.000,00 zł, rok 2022                         – 1.300.000,00 zł.

- Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie do WPF Miasta Skierniewice nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach”, z zakresem rzeczowym: opracowanie dokumentacji i realizacja prac. Wartość całkowita zadania: 8.000.000,00 zł. Termin realizacji: 2022/2023. Rok 2022 – 3.000.000,00 zł, rok 2023- 5.000.000,00 zł.

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

- Od dnia 22.07.2021r. wystartował w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Senatorskiej 12 punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Punkt ma w bezpośredni sposób ułatwić mieszkańcom Miasta aplikowanie o środki. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą pozyskać środki na wymianę starych pieców i ocieplenie domów. Aby jednak skutecznie pozyskać pieniądze, niezbędne jest poprawne wypełnienie wniosku oraz jego prawidłowe złożenie. Do dnia 20.09.2021r. złożono 43 wnioski                              o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- Dnia 15.09.2021r. zostało podpisanych 14 umów na przebudowę przejść dla pieszych                       w tym 6 na zadania gminne i 8 na zadania powiatowe. Zadania te uzyskały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowy podpisano pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Łódzkiego, a Miastem Skierniewice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Skierniewice. Wnioski                           o dofinansowanie złożono w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, ogłoszonym w marcu 2021 r.

Zadania gminne

- 1/GP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie
im. por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach”.

- 2/GP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach".

- 7/GP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. gen. A. Narbuta-Łuczyńskiego
(przy skrzyżowaniu z ul. Prusa) w Skierniewicach”.

- 8/GP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu
z ul. E. Jaworskiego) w Skierniewicach”.

- 32/GP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. K. Przerwy-Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach”.

- 36/GP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Czystej (przy skrzyżowaniu                                 z ul. Strykowską) w Skierniewicach”.

Zadania powiatowe

- 2/PP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa)
w Skierniewicach”.

- 3/PP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu                                  z ul. Mazowiecką) w Skierniewicach".

- 10/PP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu
z ul. Jagiellońską) w Skierniewicach”.

- 13/PP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu
z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach".

- 17/PP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu
z ul. Prymasowską) w Skierniewicach”.

- 18/PP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu                                 z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach”.

- 22/PP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu
z ul. W. Stwosza) w Skierniewicach”.

- 31/PP/2021 z dn. 15.09.2021r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. św. M. M. Kolbe (przy skrzyżowaniu
z ul. Parowozową) w Skierniewicach”.

- Dnia 13.09.2021r. Miasto złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2021, składany w ramach Rządowego programu na lata 2021 – 2024 - ,,Aktywna tablica”. Wnioskowało 7 szkół, kwota wsparcia finansowego 202 800,00 zł, wkład własny organu prowadzącego 50 700,00 zł, całkowita wartość zadania (kwota wsparcia + wkład własny) 253 500,00 zł.

Zestawienie szkół wnioskujących:

- Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach:

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 14 000,00 zł

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 3 500,00 zł

- koszt całkowity – 17 500,00 zł

- Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego w Skierniewicach:

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 14 000,00 zł

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 3 500,00 zł

- koszt całkowity – 17 500,00 zł

- Szkła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach:

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 35 000,00 zł

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 8 750,00 zł

- koszt całkowity – 43 750,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skierniewicach:

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 35 000,00 zł

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 8 750,00 zł

- koszt całkowity – 43 750,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach:

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 35 000,00 zł

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 8 750,00 zł

- koszt całkowity – 43 750,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach:

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 35 000,00 zł

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 8 750,00 zł

- koszt całkowity – 43 750,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach:

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 34 800,00 zł

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego - 8 700,00 zł

- koszt całkowity – 43 500,00 zł.

- Dnia 20.09.2021r. został złożony wniosek do Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia na 2021 rok w ramach programu wieloletniego - ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lat 2021 – 2025”                             – Priorytet 3:

- łączna wnioskowana kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do programu to 81 000,00 zł,

- łączna wysokość wkładu własnego organu prowadzącego - 20250,00 zł,

- łączny całkowity koszt realizacji zadania - 101250,00 zł.

III. DROGI I KOMUNIKACJA

Bieżące utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były następujące prace:

- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wykonywane przez ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Gdańska nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki – w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/9962/DK/72/2020 z dnia         29 grudnia 2020r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej oraz usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych i odebranych usług w okresie objętym informacją wyniosła 9 594,00 zł brutto.

- Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego – wykonywane przez Firmę ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim  ul. Gdańska nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/9963/DK/73/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 9 101,39 zł brutto.

- W ramach umowy nr ZLEC-W/9989/DK/270/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach. Wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 120 730,94 zł brutto.

- W ramach umowy nr ZLEC-W/9420/DK/260/2020 z dnia 27 grudnia 2019 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka  z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice oraz mycia ekranów akustycznych o łącznej wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym 5 920,00 zł brutto.

- W ramach umowy REM-W/10087/DK/76/2021 zawartej w dniu 02.04.2021r. z firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji  WOD-KAN Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, zlecono i wykonano prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni ulic w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła             43 786,83zł brutto.

- W ramach umowy REM-W/9990/DK/74/2021 zawartej w dniu 13.01.2021r. z firmą GESSEK Waldemar Gensek, ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów, zlecono i wykonano prace związane z remontem nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 14 892,10zł brutto.

- W ramach umowy nr REM-W/10004/DK/75/2021 zawartej w dniu 20.01.2021r. z firmą BRUKAR Grzegorz Piątkowski, Wólka Strońska 18A, 96-232 Regnów, zlecono                                   i wykonano prace związane z  remontem cząstkowym  nawierzchni  chodników w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 45 030,30zł brutto.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice – wykonywana przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą  w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego  nr 75 A – w ramach zawartej umowy nr ZLEC-W/9120/DK/260/2020                        z 28.12.2019r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 31 800,00 zł brutto za miesiąc sierpień 2021r.

- Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice – wykonywana przez  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/10185/DK/76/2021                      z 31.03.2021r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania kanalizacji deszczowej, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 7 560,00 zł brutto za miesiąc sierpień 2021r.

- Na podstawie umowy ZLEC-W/10219/DK/272/2021 z dnia 01 czerwca 2021r. firma AWAS-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa, wykonała czyszczenie separatorów z nagromadzonych olejów oraz osadników z odpadów płynnych  i stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 17 129,88 zł brutto.

Przetargi:

- W dniu 15 września 2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawców dla zadania „Konserwacja i odnawianie znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Skierniewice”.

- W dniu 5 sierpnia 2021r. otworzono oferty w przetargu nieograniczonym w celu wyłonienia wykonawców zadań inwestycyjnych pn.:

- Wykonanie nawierzchni jezdni na odc. ul. Granicznej oraz na drodze stanowiącej dojazd do posesji Graniczna 51A-51D”,

- „Remont nawierzchni jezdni na drodze dojazdowej od ul. Asnyka do budynku Armii Krajowej 41”,

- „Budowa zatoki przy ul. Wyszyńskiego”.

Z powodu braku złożonych ofert postępowanie zostało unieważnione.

- W dniu 14 września 2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawców zadań inwestycyjnych pn.:

- Wykonanie nawierzchni jezdni na odc. ul. Granicznej oraz na drodze stanowiącej dojazd do posesji Graniczna 51A-51D”,

- „Remont nawierzchni jezdni na drodze dojazdowej od ul. Asnyka do budynku Armii Krajowej 41”,

- „Budowa zatoki przy ul. Wyszyńskiego”,

- „Remont odcinka nawierzchni jezdni ul. Widok odc. od ul. Nowobielańskiej do ul. Wyszyńskiego”.

Otwarcie ofert przewidziane jest na dzień 29 września br.

Inwestycje drogowe:

- Zakończono prace związane z przebudową miejsc postojowych oraz chodnika przy                       ul. Sucharskiego przed Szkołą Podstawową Nr 9 w Skierniewicach. Wykonawca – firma BRUKAR Grzegorz Piątkowski  Wólka Strońska 18A, 96-232 Regnów. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 23 997,30 zł brutto.

- Trwa realizacja zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego:

- „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolbe sięgacz (przy sklepie”) – ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Skrzypka” – ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o.                z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Bohaterów Westerplatte” – ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego – sięgacz ul. Trzcińskiej i ul. Cichej” – MR INSTAL Makowski sp.j. z siedzibą w Łodzi, ul. Podchorążych 51 lok. 1. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 17.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Trzcińska do ul. Granicznej” – ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Poziomkowa” – ELPROJECT POLSKA Sp.                      z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 13.12.2021r.

Prezydent Miasta Skierniewice udzielił zlecenia w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- PPHU MAXDROGI Dawid Rakoczy, ul. Józefa Hallera 7, Bielsko-Biała – na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Skierniewicach za kwotę łączną 2414,00 zł  brutto.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego               z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz                        z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego                 w Skierniewicach, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35:  pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”. Wykonawcą jest Skanska S.A.                   z siedzibą przy Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa. Wartość robót: 37 111 460,11 zł brutto, termin realizacji do 31.10.2022r.

- Trwa realizacja usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35:  pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”. Wykonawcą jest Pilamis Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą przy                             Al. Piłsudskiego 133d, lok. 127, 92-318 Łódź. Wartość umowy: 488 925,00 zł brutto.

- Trwa realizacja zadań inwestycyjnych pn.

- „Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej”                                               – 2 181  103,07 zł brutto,

- „Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej-Curie (odc. do ul. Jana Brzechwy)”                                  – 306 666,02 zł brutto.

Wykonawcą robot jest JKM Mirex z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 9. Termin wykonania robót to 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Halinów”. Wartość wykonywanych robót to 6 830 057,41 zł brutto. Wykonawcą robot jest Aglet                       Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31. Aktualny termin zakończenia robot to 31 maja 2022r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- Dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów na łączną kwotę 1 461,56 zł brutto;

- Wykonano usługę zarządzania i eksploatacji systemu Rowerowe Łódzkie w ramach umowy KONSERWAC-W/8948/DK/60/2019 z dnia 24 lipca 2018 r. zawartej z NB Serwis Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, za kwotę 19 854,80 zł brutto;

- Dokonano zapłaty na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice, za wykonanie usługi usuwaniu pojazdów z dróg publicznych i stref ruchu znajdujących się na obszarze administracyjnym Miasta Skierniewice oraz prowadzeniu całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z obszaru administracyjnego Miasta Skierniewice w wysokości 8 630,00 zł brutto;

- Na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2016 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawartej w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7, dokonano rozliczenia rekompensaty za miesiąc sierpień 2021 r. uznając kwotę 22 255,59 zł brutto. Wypłacono zaliczkę rekompensaty na miesiąc wrzesień 2021 r. w wysokości 435 537,76 zł brutto;

- Dokonano zapłaty na rzecz Parking Guru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością               z siedzibą we Wrocławiu (50-148) przy ul. Wita Stwosza 16 za dostęp do systemu GURU APP, PG Admin przeznaczonego do kontroli w strefie płatnego parkowania na kwotę 1 125,00 zł brutto;

- Dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, na łączną kwotę  183 071,59 zł brutto;

- Dokonano zapłaty na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,                     za dzierżawę konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu podwieszenia na nich urządzeń oświetleniowych na łączną kwotę  8 187,68 zł brutto za miesiąc sierpień 2021r.;

- Uiszczono opłatę za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan”                         Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice. Z tytułu zawartej umowy nr 83/D/2021 z 31 marca 2021r. usługodawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 59 261,87 zł brutto za miesiąc sierpień 2021r

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

- Wykonując postanowienia uchwały Nr 50/97/34 Rady Miasta w Skierniewicach z dnia                  26 czerwca 1997 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych oraz współwłasności w częściach ułamkowych gruntu i części wspólnych budynku oraz uchwały Nr 27/98/41 Rady Miasta w Skierniewicach                   z dnia 25 marca 1998 roku  w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu  lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Skierniewice – aktem notarialnym Rep.A. Nr 8174/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku sprzedano na rzecz najemców lokal mieszkalny nr 60 o powierzchni użytkowej 47,87 m2 znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tadeusza Wagnera 1                                              w Skierniewicach wraz z udziałem wynoszącym 507/45720 części we współwłasności działki gruntu nr 732/1 (obręb 2) i w tym samym udziale we współwłasności części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Cena sprzedaży 192.160,00 zł w tym wartość gruntu 8.220,00 zł.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr LII/91/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia                     23 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej  numerami działek 21/56 i  21/64 o łącznej powierzchni 0,0702 ha, położonej w obrębie 7, przy ul.Stefana Batorego w Skierniewicach – w dniu 16 września 2021 roku przeprowadzono czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości oznaczonej numerami działek 21/56 i 21/64 położonej przy ul. Stefana Batorego w Skierniewicach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła kwotę 321.090,00 zł brutto. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej  numerami działek 21/56 i  21/64 o łącznej powierzchni 0,0702 ha, położonej w obrębie 7, przy ul.S.Batorego w Skierniewicach zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przedmiotowego przetargu.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XXX/127/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia                       30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 607 o powierzchni 6,8142 ha, położonej przy ul.Rybickiego                               w Skierniewicach – w dniu 12 sierpnia 2021 roku odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 607/6 o powierzchni 3,5125 ha, położonej w obrębie 5 przy ul.Rybickiego                                          w Skierniewicach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła kwotę 4.290.363,00 zł brutto. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 607/6 o powierzchni 3,5125 ha położonej przy ul.Rybickiego w Skierniewicach zakończył się wynikiem negatywnym,  ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przedmiotowego przetargu.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130.000,00 zł – w dniu 05 sierpnia 2021 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie 23 operatów szacunkowych celem określenia wartości rynkowej nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wybrana została oferta złożona przez Panią Barbarę Bartosiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Wycena”, ul.Wiosenna 4S/S1, 96-100 Skierniewice. Kwota wykonania usługi 11.750,00 zł brutto.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130.000,00 zł, w dniu 02 września 2021 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie:

- 19 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Skierniewicach celem określenia wartości rynkowej Skarbu Państwa do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

- 2 operaty określenia wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości przeznaczonych do zamiany oznaczonych numerami działek: nr 36/2 o powierzchni 0,0314 ha, położona w Skierniewicach (obręb 5) (wartość rynkowa 1/3) i  nr 36/14 o powierzchni 0,0030 ha położona w Skierniewicach (obręb 5),

- 2 operaty określenia wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości przeznaczonych do zbycia oznaczonych numerami działek: 282 o powierzchni 0,0635 ha, położona w Skierniewicach (obręb 7) i 790 oraz 791 o łącznej powierzchni 0,0307 położona w Skierniewicach (obręb 2),

- 1 operat celem określenia wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w myśl art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki 760 – działka nr 759 o powierzchni 0,0026 ha położona w Skierniewicach (obręb 2),

wybrana została oferta złożona przez Pana Roberta Michalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Biuro Wyceny Nieruchomości CENROM,                                        ul.Sienkiewicza 7/22, 41-300 Dębowa Góra. Kwota wykonania usługi 6.000,00 zł brutto.

- Wykonując postanowienia uchwały Nr XXXIV/66/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Skierniewice, dotychczasowym ich dzierżawcom, na kolejny okres nie przekraczający 3 lat – oddano w dzierżawę Pływalni Miejskiej „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach na czas oznaczony, tj. od dnia 17 września                      2021 roku do dnia 20 września 2021 roku, nieruchomości położone w Skierniewicach                       o łącznej powierzchni 1 ha, stanowiące część działek oznaczonych numerami: nr 8; nr 14; nr 17; nr 18, nr 20; nr 15/4; nr 15/6; nr 21/11; nr 58; nr 60; nr 68/2; nr 169; nr170; nr 171; nr 262; nr 548/7, 95/7 (obręb 10), nr 6; nr 38; nr 40 (obręb 9) przy ulicach: ul. Reymonta, ul.Wita Stwosza, ul.Konstytucji 3 Maja, ul.Jagiellońskiej, ul.Anny Olszewskiej, ul.Prymasowskiej, ul.Gałeckiego, Rynek, ul.Żwirki i ul.Sienkiewicza, celem zorganizowania handlu ulicznego oraz działalności rozrywkowej podczas kolejnego XLIV Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw. Opłata z tytuł czynszu dzierżawnego w wysokości: równowartość 5% dochodu uzyskanego z wynajmu powierzchni pod stoiska handlowe  podczas  XLIV Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu wniosków przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Prezydent Miasta postanowił:

- wyrazić zgodę na zawarcie ugody pozasądowej i zapłatę na rzecz Skierniewickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej zgłoszonych wobec Miasta Skierniewice roszczeń
odszkodowawczych w wysokości 27.761,84 zł, z tytułu niedostarczenia w miesiącach maj i czerwiec 2021r. lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób, wobec których orzeczona została eksmisja, zamieszkujących w lokalach należących
do zasobu mieszkaniowego Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

- o skierowaniu p. I.B.S. i A.B. do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego usytuowanego w budynku przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach, na czas oznaczony (2 lata), tytułem realizacji prawomocnego wyroku sądowego orzekającego eksmisję ww. pozwanych z zajmowanej nieruchomości położonej w Skierniewicach przy                                         ul. Skłodowskiej.

VI. Rozwój gospodarczy, SPORT  i  Sprawy Społeczne

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Skierniewice:

- wyraził zgodę na współfinansowanie wydarzenia Zlot Szarych Szeregów (1 395 zł);

- wyraził zgodę na sfinansowanie szkolenia dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (500 zł);

- złożył wniosek do Wojewody Łódzkiego o refundację poniesionych kosztów w związku                              z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (w zakresie transportu);

- przekazał Prezesowi Łódzkiego Związku Pracowników Ochrony zdrowia informację dot. środków ochrony indywidualnej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej;

- przekazał do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St Rybickiego                      w Skierniewicach pismo dot. prośby o zorganizowanie punktu szczepień w dniach                     18-19 września 2021 roku, podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców                                  i Warzyw;

- podjął decyzję o przedłużeniu funkcjonowania żółtego telefonu wsparcia działającego                   w ramach projektu Strefa Świadomych Emocji;

- udzielił wsparcia dla wydarzenia Skierniewicka Dziesiątka im. Edmunda Jaworskiego;

- objął Honorowym Patronatem i wsparł organizację wyścigu szosowego SKIERNIEWICE ROAD RACE „WYŚCIG TRZECH LILII”;

- objął patronatem oraz udzielił wsparcia dla takich wydarzeń jak Turniej Basket Kids Cup, zawody o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice koła PZW „Zadębie”                                          w Skierniewicach, Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym                                        w Skierniewicach, Projekt pn. „Puchar Rowerowej stolicy Polski”.

Ponadto:

- w ramach zgłoszenia Miasta Skierniewice do udziału w ogólnopolskim Programie Profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022 Narodowego Instytutu Onkologii                             im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie przekazano do szkół formularz decyzji szkoły                   i list z niezbędnymi linkami do serwera, na którym zostały umieszczone materiały niezbędne do zrealizowania programu w szkołach publicznych podstawowych                                   i ponadpodstawowych z terenu miasta Skierniewice;

- zawarto polisę na ubezpieczenie mienia (place zabaw i siłownie plenerowe) od wszystkich ryzyk (4 500 zł);

- przekazywano informacje do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi                                         o podejmowanych działaniach, związanych z promocją szczepień przeciwko Covid-19, polegających na nawiązywaniu bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami Miasta Skierniewice w wieku 60+;

- przekazano do szkół informator o infoliniach, telefonach i organizacjach pomocowych                  w celu dalszego rozpowszechnienia, bądź wykorzystania podczas zajęć z dziećmi lub spotkań z rodzicami – działanie wpisuje się w projekt Strefa Świadomych Emocji;

- przekazano Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bezpłatne broszury pn. „Ogranicz dostępność alkoholu”;

- przekazano Radnym Rady Miasta bezpłatne broszury – Poradnik dla radnych pn. „Ogranicz dostępność alkoholu”;

- przekazano do szkół pismo o przeprowadzenie w okresie od września do grudnia 2021 r. działań edukacyjnych z wykorzystaniem filmu interaktywnego w ramach projektu pn. „Otwórz się na pomoc”;

- zawarto 1 umowę dotacyjną z zakresu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach działalności profilaktycznej alkoholowej i narkotykowej;

- zawarto 2 umowy o dotację celową w zakresu sportu – „Organizacja i udział dzieci oraz młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół”;

- przeprowadzono głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2022.

VII. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta na 2021 rok – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Jażdżyk